タスク管理アプリ
AWSデプロイ Phase1 詳細作業手順書

対象: 本番対応準備（設定分離 / 環境変数化 / CORS / 添付ファイル方針 / 本番ビルド確認）
目的: ローカル前提の実装を本番デプロイ可能な状態に整え、Phase2 以降で AWS リソース作成に進める状態を作る。

重要: この手順書は『実行担当者が迷わず操作できること』を目的としている。各手順の最後に、成果物保存・確認ログ取得・完了条件の確認を必ず行うこと。画面操作やコマンド実行をしただけでは完了扱いにしない。

| 前提想定 | リポジトリ直下に backend / frontend ディレクトリがある構成を想定する。構成が異なる場合は、同等のファイル・ディレクトリに読み替えて進める。 |
| --- | --- |
| 成果物保存先 | docs/aws-deploy/phase1/ またはチームで合意した保存先を使用する。 |
| 作業完了の定義 | 変更内容がファイルに反映され、ローカルで再起動・ビルド・基本動作確認まで完了していること。 |
| このPhaseでやらないこと | AWS 上のリソース作成、RDS 作成、Elastic Beanstalk 作成、CloudFront 作成は行わない。 |
| 推奨ブランチ | feature/aws-deploy-phase1 または同等の作業ブランチを新規作成して進める。 |
| 作業の進め方 | 設定分離 → 起動確認 → フロント設定分離 → 添付方針確定 → clean build → スモークテスト の順で進める。 |

1. 進め方と共通ルール

1-1. 変更前の状態を必ず保存する

設定ファイルを触る前に、現在のブランチ名、コミットID、起動確認結果を記録する。変更前と変更後を比較できない状態で作業を進めない。

1-2. 秘密情報はソースコードに直書きしない

DBパスワード、JWT秘密鍵、クラウド接続情報などは、application-*.yml や .env ファイルに固定値で埋め込まない。ローカル確認のために一時的に値を使う場合も、コミット対象から除外する。

1-3. 変更ごとに再起動・再確認する

複数変更を一度に入れると原因切り分けが難しくなる。設定ファイル分離、環境変数化、CORS 変更、フロント設定変更は、区切りごとに再起動して確認する。

1-4. コマンド結果はテキストで残す

スクリーンショットだけでなく、実行コマンド、標準出力、エラー内容、修正内容をテキストで残す。後続フェーズの引き継ぎで再利用できる形にする。

1-5. 作業開始前チェックリスト

| No. | 確認項目 | 実施結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最新コードを取得済みである | □ 済 / □ 未 |
| 2 | backend / frontend のローカル起動が成功している | □ 済 / □ 未 |
| 3 | 作業ブランチを新規作成した | □ 済 / □ 未 |
| 4 | 成果物保存先フォルダを作成した | □ 済 / □ 未 |
| 5 | 変更前の起動ログ・コミットIDを保存した | □ 済 / □ 未 |

2. Phase1 詳細作業手順

Phase1 は、『ローカルで動いているアプリ』を『本番デプロイ前提で設定分離されたアプリ』に整える工程です。ここで実施するのは、設定整理・環境変数化・本番向け build 確認までです。AWS 上のリソース作成は行いません。

2-1. 1.1 Spring Boot 設定分離

バックエンド設定を、共通設定・ローカル設定・本番設定に分けます。最終的に、ソースコードを変更せずにプロファイルと環境変数だけで接続先や認証設定を切り替えられる状態を目指します。

1.1-1 作業ブランチと記録ファイルを作成する

| 目的 | Phase1 の変更内容を、他作業と混ぜずに追跡できる状態にする。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | リポジトリの clone が完了していること。ローカルで backend が起動済みであること。 |
| 詳細手順 | 1. リポジトリ直下に移動し、現在ブランチ名を確認する。 2. Phase1 用の新規ブランチを作成して checkout する。 3. docs/aws-deploy/phase1/ フォルダを作成する。既存運用で別フォルダを使う場合は、その場所を利用する。 4. phase1-work-log.md を作成し、作業開始日時、担当者名、開始時点のコミットIDを記録する。 |
| 実行コマンド例 | git branch --show-current git checkout -b feature/aws-deploy-phase1 mkdir -p docs/aws-deploy/phase1 git rev-parse --short HEAD |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/phase1-work-log.md |
| 完了条件 | 作業ブランチが作成され、作業ログに開始情報が記録されていること。 |

1.1-2 現在の設定ファイルと設定読込箇所を棚卸しする

| 目的 | どの設定がどこから読み込まれているかを一覧化し、移行漏れを防ぐ。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | backend ディレクトリ配下を参照できること。 |
| 詳細手順 | 1. backend/src/main/resources 配下の設定ファイルを一覧表示する。 2. application.yml、application.properties、application-*.yml、.env などの存在有無を確認する。 3. DB URL、DBユーザー、DBパスワード、JWT、CORS、添付ファイル保存先に関する文字列を検索する。 4. 検索結果を『設定項目 / 現在値 / 定義ファイル / 利用クラス / 本番で環境変数化するか』の形式で記録する。 |
| 実行コマンド例 | find backend/src/main/resources -maxdepth 2 -type f ¦ sort grep -RIn "datasource\¦jwt\¦cors\¦upload\¦file\¦s3" backend/src/main/resources backend/src/main/java ¦¦ true |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/01_backend_config_inventory.md |
| 完了条件 | 主要設定の一覧が作成され、環境変数化対象が洗い出されていること。 |
| つまずきやすい点 | 検索対象パスを誤ると Java クラス内の @Value や ConfigurationProperties を見落とす。resources だけでなく java 配下も必ず検索する。 |

1.1-3 application.yml の責務を共通設定に整理する

| 目的 | どの環境でも共通な設定のみを application.yml に残し、環境依存設定が混在しない状態にする。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 1.1-2 の棚卸しが完了していること。 |
| 詳細手順 | 1. application.yml を開き、ローカル専用値と共通設定を仮整理する。 2. 共通設定として残すものを決める。例: server.port、Jackson の共通設定、ログフォーマット、JPA の共通設定など。 3. ローカル専用値、本番専用値、秘密情報は application.yml から外す方針にする。 4. application.yml のコメントで残すのではなく、内容そのものを整理して冗長行を削除する。 |
| 実行コマンド例 | git diff -- backend/src/main/resources/application.yml |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/02_backend_profile_design.md に『共通設定 / local / prod で持つ設定』を整理した表 |
| 完了条件 | application.yml にローカル専用値と本番専用値が残っていないこと。 |

1.1-4 application-local.yml を作成する

| 目的 | ローカル開発で必要な設定を、local プロファイル専用ファイルに隔離する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 現在ローカルで使用している DB・JWT・ファイル保存先の値を把握していること。 |
| 詳細手順 | 1. backend/src/main/resources/application-local.yml を新規作成する。 2. ローカル DB 接続、ローカル JWT 設定、ローカル添付ファイル保存先など、ローカル起動に必要な設定を移す。 3. secret に相当する値はダミー値または環境変数参照に置き換え、実値をコミットしないようにする。 4. application.yml と同じキーを重複記載しない。local で上書きが必要な項目だけを記載する。 |
| 実行コマンド例 | touch backend/src/main/resources/application-local.yml |
| 残す成果物 | application-local.yml 作成、および 02_backend_profile_design.md の更新 |
| 完了条件 | local プロファイル専用の設定ファイルが存在し、ローカル実行に必要な値がそこへ移動していること。 |

1.1-5 application-prod.yml を作成する

| 目的 | 本番環境に必要なキーだけを prod プロファイルとして定義し、本番接続先を環境変数から受け取れる状態にする。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | AWS 接続先そのものは未確定でもよいが、必要キー名が決まっていること。 |
| 詳細手順 | 1. backend/src/main/resources/application-prod.yml を新規作成する。 2. DB URL、DBユーザー、DBパスワード、JWT秘密鍵、CORS許可Origin、添付ファイル保存種別などを環境変数参照で記述する。 3. 値が未指定のときに起動失敗させるか、ダミー値で警告運用にするかを決める。 4. prod ファイルにはローカル向けパスや localhost を記載しない。 |
| 実行コマンド例 | touch backend/src/main/resources/application-prod.yml |
| 残す成果物 | application-prod.yml、および環境変数一覧 docs/aws-deploy/phase1/03_backend_env_vars.md |
| 完了条件 | prod プロファイルに固定の秘密情報がなく、必要な環境変数名が一覧化されていること。 |

1.1-6 Javaコードを環境変数前提の読み込み方式へ修正する

| 目的 | 設定値の取得方法を統一し、起動環境ごとに値を切り替えられるようにする。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | DB、JWT、CORS、添付ファイル関連クラスを把握していること。 |
| 詳細手順 | 1. @Value や ConfigurationProperties で読み込んでいる設定キーを確認する。 2. application.yml から削除したキーをまだ参照していないか確認する。 3. 必要に応じて ConfigurationProperties クラスを追加し、関連設定をまとめる。 4. キー名を変更した場合は、参照クラスと yml ファイルの両方を必ず修正する。 5. 修正後、コンパイルエラーと起動時エラーがないことを確認する。 |
| 実行コマンド例 | ./gradlew clean testClasses grep -RIn "@Value\¦ConfigurationProperties" backend/src/main/java ¦¦ true |
| 残す成果物 | 修正差分と設定キー対応表（03_backend_env_vars.md） |
| 完了条件 | 設定キーの不整合がなく、コードが新しい設定構造でコンパイル可能であること。 |

1.1-7 CORS 設定を環境別に切り替える

| 目的 | ローカルフロントと本番フロントで許可Originを安全に切り替えられるようにする。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | SecurityConfig または CORS 設定クラスの場所を特定していること。 |
| 詳細手順 | 1. 現在の CORS 設定が固定文字列か、設定ファイル参照かを確認する。 2. local は localhost のフロントURL、本番は CloudFront または公開URLを設定値で受け取る方針にする。 3. 複数Originを許可する必要がある場合は、カンマ区切りか List 形式か実装方式を決める。 4. ワイルドカード指定を避け、必要最小限のOriginのみ許可する。 5. ログイン、一覧取得、更新APIで CORS エラーが起きないか確認する。 |
| 実行コマンド例 | grep -RIn "Cors\¦allowedOrigins\¦CorsConfiguration" backend/src/main/java ¦¦ true |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/04_cors_policy.md |
| 完了条件 | local / prod の両方で許可Originの定義方法が明確になっていること。 |
| つまずきやすい点 | allowedOrigins と allowedOriginPatterns を混同すると意図しない許可範囲になる。実装方針を 04_cors_policy.md に明記する。 |

1.1-8 プロファイル別にバックエンド起動確認を行う

| 目的 | 設定分離後に local / prod 相当の起動ができることを確認する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 1.1-1 ～ 1.1-7 が完了していること。 |
| 詳細手順 | 1. local プロファイルで backend を起動し、起動ログを保存する。 2. DB接続、JWTフィルタ初期化、添付ファイル設定、CORS 設定読み込みが期待通りか確認する。 3. prod プロファイルでは、必要環境変数をダミー値で渡して起動確認する。実運用先 DB へはまだ接続しなくてよい。 4. 必要環境変数が不足した場合に、どのメッセージで失敗するかも記録する。 |
| 実行コマンド例 | SPRING_PROFILES_ACTIVE=local ./gradlew bootRun SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod DB_URL=dummy DB_USERNAME=dummy DB_PASSWORD=dummy JWT_SECRET=dummy CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://example.com ./gradlew bootRun |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/05_backend_profile_startup_result.md |
| 完了条件 | local 起動が成功し、prod 相当起動時に必要キー不足・設定不整合がないこと。 |

2-2. 1.2 フロントエンド設定分離

React / Vite 側で、ローカル API と本番 API を環境変数で切り替えられるようにします。ビルド時に誤った URL が埋め込まれないことを確認するのが目的です。

1.2-1 フロント側の環境依存値を棚卸しする

| 目的 | APIベースURLやファイルアップロードURLなど、ビルドに埋め込まれる値を一覧化する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | frontend 配下にアクセスできること。 |
| 詳細手順 | 1. frontend 配下で import.meta.env、process.env、固定URL文字列を検索する。 2. APIベースURL、認証関連設定、ファイルダウンロードURL、画面タイトルなど環境依存値を抽出する。 3. 一覧を『項目名 / 現在の定義場所 / local 値 / prod 値』の形式で整理する。 |
| 実行コマンド例 | grep -RIn "import.meta.env\¦process.env\¦http://\¦https://" frontend/src frontend ¦¦ true |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/06_frontend_env_inventory.md |
| 完了条件 | フロントの環境依存値が一覧化されていること。 |

1.2-2 .env.local と .env.production の方針を決め、ファイルを作成する

| 目的 | ローカル用と本番用のビルド設定を分ける。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | Vite の環境変数命名規則を確認済みであること。通常は VITE_ プレフィックスが必要。 |
| 詳細手順 | 1. frontend 直下に .env.local と .env.production を作成する。 2. VITE_API_BASE_URL など必要なキーを定義する。 3. サンプル共有用に .env.example を作成し、実値はコミットしない方針を徹底する。 4. .gitignore に .env.local などの扱いを確認し、必要なら修正する。 |
| 実行コマンド例 | touch frontend/.env.local frontend/.env.production frontend/.env.example grep -n "env" frontend/.gitignore ¦¦ true |
| 残す成果物 | frontend/.env.local, frontend/.env.production, frontend/.env.example |
| 完了条件 | 環境別ファイルが存在し、必要なキー一覧が .env.example にまとめられていること。 |

1.2-3 APIクライアントを環境変数参照へ修正する

| 目的 | コード内の固定 URL を除去し、ビルドごとに API 接続先を切り替えられるようにする。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 1.2-1 と 1.2-2 が完了していること。 |
| 詳細手順 | 1. axios や fetch を呼ぶ共通 API クライアントを特定する。 2. 固定 URL を import.meta.env.VITE_API_BASE_URL などの参照に置き換える。 3. baseURL の末尾スラッシュ有無で API パスが壊れないように確認する。 4. コンソールログや例外メッセージに baseURL が出る場合は、確認用に一時出力してよいが最後に不要ログを削除する。 |
| 実行コマンド例 | grep -RIn "axios.create\¦fetch(" frontend/src ¦¦ true npm run lint |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/07_frontend_api_baseurl_check.md |
| 完了条件 | 固定URLが除去され、フロントが環境変数から API URL を参照していること。 |

1.2-4 フロントを local / production それぞれで確認する

| 目的 | 開発サーバーと本番 build で、どちらも正しい設定値が使われていることを確認する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 1.2-1 ～ 1.2-3 が完了していること。 |
| 詳細手順 | 1. local 用 env で npm run dev を実行し、ログイン画面を表示する。 2. ネットワークタブまたはコンソールで、API 呼び出し先 URL が期待通りか確認する。 3. npm run build を実行し、本番成果物を生成する。 4. ビルド成果物内に localhost や不要な URL が残っていないか検索する。 5. 必要なら静的配信ツールで build 結果を開き、画面崩れや API URL 参照ミスがないか確認する。 |
| 実行コマンド例 | npm run dev npm run build grep -RIn "localhost\¦127.0.0.1" frontend/dist ¦¦ true |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/08_frontend_build_check.md |
| 完了条件 | 開発実行と本番 build の両方で、期待する API URL が使われていること。 |

2-3. 1.3 添付ファイル機能の本番方針決定

添付ファイルは、ローカルでは動いていても本番では破綻しやすい機能です。保存先をサーバーローカルのままにするか、いったん停止するか、S3 化を前提にするかをここで決めます。

| 方針 | 採用条件 | メリット | 注意点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 一時停止 | MVP公開を優先し、添付なしでも成立する | 作業が最も軽い | 画面・APIで機能停止の明示が必要 |
| B. 暫定ローカル保存 | 単一環境で短期検証のみ行う | 既存実装を活かしやすい | 再デプロイやスケール時に破綻しやすい |
| C. S3前提に切替 | 本番でも添付を使いたい | 実務的で拡張しやすい | Phase1内での実装量は増える |

1.3-1 現在の添付ファイル仕様を確認する

| 目的 | 保存先・保存形式・参照方式を把握し、本番化の判断材料を揃える。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 添付ファイル機能が実装済み、または仮実装でも存在すること。 |
| 詳細手順 | 1. 添付アップロード API、ダウンロード API、削除 API の有無を確認する。 2. 保存先がローカルディレクトリか、DB BLOB か、外部ストレージかを確認する。 3. ファイル名、保存パス、MIME タイプ、サイズ制限、拡張子制限の実装有無を確認する。 4. 画面側で添付ボタン・一覧・削除導線がどこにあるか確認する。 |
| 実行コマンド例 | grep -RIn "MultipartFile\¦upload\¦attachment\¦download" backend/src/main/java frontend/src ¦¦ true |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/09_attachment_current_state.md |
| 完了条件 | 添付機能の現状仕様が文書化されていること。 |

1.3-2 本番方針を A / B / C から 1 つに決定する

| 目的 | Phase2 以降で迷わないように、添付機能の扱いを明文化する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 1.3-1 の現状確認が完了していること。 |
| 詳細手順 | 1. 上の方針表を見ながら、MVP公開時点で採用する方針を 1 つ選ぶ。 2. 選定理由を『なぜ今その方針にするのか』『次フェーズでどう改善するか』まで書く。 3. チーム判断が必要なら、候補・理由・懸念点を整理してレビュー依頼する。 |
| 実行コマンド例 | # ドキュメント作成中心のためコマンド例なし |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/10_attachment_strategy_decision.md |
| 完了条件 | 採用方針と理由、次フェーズでの改善予定が文書化されていること。 |

1.3-3 採用方針に合わせて暫定対応を実装する

| 目的 | 公開後の誤操作や認識齟齬を防ぐ。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 1.3-2 の方針決定が完了していること。 |
| 詳細手順 | 1. 方針 A の場合は、画面上の添付操作を非表示または『準備中』表示にする。API も公開対象から外す。 2. 方針 B の場合は、保存先ディレクトリを設定値化し、存在しない場合のエラー処理を追加する。 3. 方針 C の場合は、現時点ではインタフェースだけを整え、実ストレージ移行は Phase5 で実施する前提にしてもよい。 4. どの方針でも、利用者に見える制約文言を画面または README に反映する。 |
| 実行コマンド例 | grep -RIn "attachment\¦file upload" frontend/src backend/src/main/java ¦¦ true |
| 残す成果物 | 実装修正差分、または README / 画面文言更新 |
| 完了条件 | 採用方針に合わせて、画面・API・設定のどれかに矛盾が残っていないこと。 |

1.3-4 S3 移行を見据えた DB 項目を整理する

| 目的 | 将来 S3 化する際の手戻りを減らす。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 添付機能を継続利用する可能性があること。 |
| 詳細手順 | 1. attachment テーブルまたは相当エンティティの項目を確認する。 2. 将来必要になる object_key、original_file_name、content_type、file_size の有無を確認する。 3. 不足する場合は、今すぐ追加するか、Phase5 で追加するかを決めて記録する。 |
| 実行コマンド例 | grep -RIn "class .*Attachment\¦attachment" backend/src/main/java backend/src/main/resources ¦¦ true |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/11_attachment_schema_gap.md |
| 完了条件 | 将来 S3 保存に必要な保持項目の差分が整理されていること。 |

2-4. 1.4 本番ビルド確認と Phase1 完了判定

最後に、バックエンド・フロントエンドのビルドとローカル疎通を通しで確認します。この段階で不安定なまま次フェーズへ進まないことが重要です。

1.4-1 バックエンドを clean build する

| 目的 | 設定変更後も Java プロジェクトが正常にビルドできることを確認する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | Spring Boot 側の修正が完了していること。 |
| 詳細手順 | 1. backend ディレクトリへ移動する。 2. clean build を実行する。 3. テスト失敗、設定ファイル読込失敗、コンパイルエラーがないか確認する。 4. ビルド成果物の出力先とファイル名を記録する。 |
| 実行コマンド例 | cd backend ./gradlew clean build |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/12_backend_build_result.md |
| 完了条件 | clean build が成功し、失敗時は原因と対処が記録されていること。 |

1.4-2 フロントエンドを本番ビルドする

| 目的 | Vite / React 側の本番成果物生成が成功することを確認する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | フロント環境変数化が完了していること。 |
| 詳細手順 | 1. frontend ディレクトリへ移動する。 2. lint がある場合は先に実行する。 3. production build を実行し、dist 配下の成果物を確認する。 4. ビルドログに warning がある場合は、公開可否への影響を判定して記録する。 |
| 実行コマンド例 | cd frontend npm run lint npm run build |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/13_frontend_build_result.md |
| 完了条件 | build が成功し、dist 配下に成果物が出力されていること。 |

1.4-3 ローカルで本番相当スモークテストを実施する

| 目的 | 設定分離後も MVP の基本導線が壊れていないことを確認する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 1.4-1 と 1.4-2 が完了していること。 |
| 詳細手順 | 1. backend を local プロファイルで起動する。 2. frontend を開発サーバーまたは静的配信で起動する。 3. ログイン、タスク一覧表示、タスク作成、タスク更新、タスク削除、コメント、添付（採用方針に応じて）を順に確認する。 4. ブラウザコンソールと backend ログを同時に確認し、CORS エラーや 500 エラーがないか記録する。 5. 異常系として、未ログイン時アクセス・バリデーションエラー・存在しない ID へのアクセスも確認する。 |
| 実行コマンド例 | SPRING_PROFILES_ACTIVE=local ./gradlew bootRun npm run dev |
| 残す成果物 | docs/aws-deploy/phase1/14_phase1_smoke_test.md |
| 完了条件 | 主要MVP導線が実行でき、Phase1 で入れた設定変更が原因の不具合が残っていないこと。 |

1.4-4 Phase1 完了判定を実施する

| 目的 | Phase2 へ進める状態かを、文書で明確に判断する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 1.1 ～ 1.4 の作業結果が揃っていること。 |
| 詳細手順 | 1. 成果物一覧と完了条件一覧を確認する。 2. 未解決項目を『Phase2 へ持ち越してよいもの / Phase1 で解消必須のもの』に分ける。 3. 問題なければ、phase1-work-log.md に完了日時、完了判定者、残課題を記載する。 4. Git 差分を確認し、不要なデバッグコードや実値が混入していないことを確認する。 |
| 実行コマンド例 | git status git diff -- . ':(exclude)build' ':(exclude)dist' |
| 残す成果物 | phase1-work-log.md の完了記録 |
| 完了条件 | Phase2 着手に必要な条件が満たされ、残課題が文書化されていること。 |

3. Phase1 完了条件一覧

| No. | 完了条件 |
| --- | --- |
| 1 | application.yml / application-local.yml / application-prod.yml の役割が分離されている。 |
| 2 | DB・JWT・CORS・添付ファイル関連の環境変数一覧が文書化されている。 |
| 3 | Spring Boot が local / prod 相当で起動確認できている。 |
| 4 | フロントが .env.local / .env.production を使って API URL を切り替えられる。 |
| 5 | 本番 build 生成物内に localhost 等の不要URLが残っていない。 |
| 6 | 添付ファイル機能の本番方針が A / B / C のいずれかで決定されている。 |
| 7 | backend / frontend の clean build が成功している。 |

4. Phase1 で残す成果物一覧

| 成果物ファイル例 | 内容 |
| --- | --- |
| phase1-work-log.md | 作業開始・完了日時、担当者、コミットID、残課題 |
| 01_backend_config_inventory.md | バックエンド設定の棚卸し |
| 02_backend_profile_design.md | 共通 / local / prod の役割分担表 |
| 03_backend_env_vars.md | 本番で投入する環境変数一覧 |
| 04_cors_policy.md | 許可Origin方針 |
| 05_backend_profile_startup_result.md | local / prod 相当起動確認結果 |
| 06_frontend_env_inventory.md | フロント環境依存値一覧 |
| 08_frontend_build_check.md | フロント build と URL 確認結果 |
| 10_attachment_strategy_decision.md | 添付ファイル本番方針 |
| 12_backend_build_result.md / 13_frontend_build_result.md | clean build 実行結果 |

付録A. 代表コマンド集

git checkout -b feature/aws-deploy-phase1

find backend/src/main/resources -maxdepth 2 -type f | sort

grep -RIn "datasource\|jwt\|cors\|upload\|file\|s3" backend/src/main/resources backend/src/main/java || true

SPRING_PROFILES_ACTIVE=local ./gradlew bootRun

SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod DB_URL=dummy DB_USERNAME=dummy DB_PASSWORD=dummy JWT_SECRET=dummy CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://example.com ./gradlew bootRun

grep -RIn "import.meta.env\|process.env\|http://\|https://" frontend/src frontend || true

npm run build

grep -RIn "localhost\|127.0.0.1" frontend/dist || true