タスク管理アプリ
AWSデプロイ Phase3 詳細作業手順書（改訂版）

対象: Elastic Beanstalk Application / Environment 作成、Parameter Store 参照設定、バックエンド初回デプロイ、RDS 接続確認

版: 2026-04-09 / 連携済み Phase0・Phase1・Phase2 作業メモ反映版

| この Phase の目的 | Phase2 で構築済みの VPC / Security Group / RDS / Parameter Store を前提に、Spring Boot バックエンドを Elastic Beanstalk 上へ配置し、RDS 接続まで確認できる状態にする。 |
| --- | --- |
| この Phase の完了条件 | Elastic Beanstalk 環境が作成済みで、/actuator/health が UP を返し、少なくとも 1 本の DB 利用 API が成功していること。 |
| この Phase で固定する方針 | Single instance / public subnet 配置 / RDS private / backend secret は Parameter Store 参照 / 添付機能は未公開のまま。 |
| この Phase で未確定のもの | frontend 公開 URL、CORS_ALLOWED_ORIGINS、本番用の最終 HTTPS API 公開経路。これらは後続 Phase で確定する。 |
| 使う資料 | Phase0 / Phase1 / Phase2 作業メモ、ならびに AWS 公式の Elastic Beanstalk / VPC / Parameter Store 関連資料。 |

# 1. この手順書を使う前に必ず理解すること

この手順書は、作業者が AWS マネジメントコンソール中心で Phase3 を実施できるように、画面操作・入力値・確認ポイント・証跡の残し方まで具体化したものである。

本手順は、Phase2 で以下が完了済みであることを前提にしている。VPC 作成、public 2 / private 2 subnet 作成、taskflow-prd-sg-app / taskflow-prd-sg-db 作成、RDS taskflow-prd-rds 作成、Parameter Store への backend 用パラメータ登録。

本 Phase では backend 単体のデプロイと RDS 接続確認を優先する。そのため、最終的に frontend から利用する HTTPS API 公開経路は、この Phase ではまだ確定しない。Elastic Beanstalk の標準 URL は「backend 単体の疎通確認用 URL」として扱う。

重要: frontend/.env.production は「最終的に HTTPS の backend URL を設定する」前提で整理済みである。Phase3 で取得する Elastic Beanstalk 標準 URL は、まず backend 単体確認に使い、frontend 連携用の最終 API URL は後続 Phase で別途固定する。

# 2. Phase0〜Phase2 で確定済みの固定値

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| AWS アカウント | 359429618625 |
| リージョン | ap-northeast-1 |
| 命名規約 | taskflow-<env>-<resource> / env=prd |
| VPC | taskflow-prd-vpc / vpc-0c923d9f3616e4f65 / 10.0.0.0/16 |
| public subnet | taskflow-prd-subnet-public-a / subnet-0620ef37ddb586208 / 10.0.1.0/24 taskflow-prd-subnet-public-c / subnet-02cc8b52e22d96aec / 10.0.2.0/24 |
| private subnet | taskflow-prd-subnet-private-a / subnet-0142da2df4d49ac04 / 10.0.11.0/24 taskflow-prd-subnet-private-c / subnet-0e7ac4e833ccd98e9 / 10.0.12.0/24 |
| Security Group | app: taskflow-prd-sg-app / sg-0e79604022597200d db: taskflow-prd-sg-db / sg-06bfddce58a3b9cec |
| RDS | taskflow-prd-rds / PostgreSQL / endpoint=taskflow-prd-rds.c5smu4yyoz4b.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com / port=5432 / DB名=taskflow |
| Parameter Store prefix | /taskflow/prd/backend/ |
| 作成済み parameter | DB_URL / DB_USERNAME / DB_PASSWORD / JWT_SECRET / JWT_EXPIRATION_MILLIS CORS_ALLOWED_ORIGINS は未登録 |
| Phase3 で推奨する Beanstalk 名称 | Application: taskflow-prd-eb-app Environment: taskflow-prd-eb-env |

# 3. Phase3 進行の共通ルール

ルール1: 画面を複数開いて並行編集しない。1つの設定を保存したら、必ず記録ファイルへ反映し、次の手順へ進む。

ルール2: すべての固有値（ARN、Role 名、Environment URL、Version label、ログのエラー文）はコピーペーストで記録する。手入力で転記しない。

ルール3: エラーが出たら、まず Events を確認し、その次に Health、その次に Logs を確認する。いきなり環境を削除しない。

ルール4: この Phase では CORS_ALLOWED_ORIGINS を本番値にしない。frontend URL が未確定のため、後続 Phase で登録する。

ルール5: RDS を直接 public にしない。DB の疎通確認は Elastic Beanstalk からの業務 API 成功で確認する。

# 4. Phase3 詳細作業手順

## 4-1. Phase3 用の証跡フォルダと実行ログを作成する

目的: Phase3 の作業結果、スクリーンショット、失敗ログを後から追えるようにする。

事前確認: Phase2 完了判定メモと phase2_execution_log.md が手元で参照できること。

手順

ローカル作業フォルダ内に `docs/02_製造/AWSデプロイ/作業記録フォルダ_phase3/` を作成する。配下に `screenshots`、`notes`、`exports` の 3 フォルダを作成する。

同フォルダ配下に `phase3_execution_log.md` を新規作成する。先頭に作業日、作業者、AWS アカウント、リージョン、参照手順書名を書き込む。

本手順書の 2 章に記載した固定値を `phase3_execution_log.md` の冒頭へ転記する。Phase2 の値と異なる値を書かない。

この時点で、Phase3 のスクリーンショット保存先とテキストメモ保存先が存在することをエクスプローラまたは Finder で確認する。

記録する内容: 作成したフォルダパス、phase3_execution_log.md の作成日時。

完了条件: Phase3 用フォルダ 3 つと実行ログ 1 ファイルが作成済みであること。

## 4-2. ローカルの backend 成果物を作成できる状態か確認する

目的: Elastic Beanstalk に載せる前に、コード・プロファイル・ビルドの問題をローカルで潰す。

事前確認: backend プロジェクトを開けること。Gradle 実行が可能であること。

手順

ターミナルで backend プロジェクトのルートへ移動する。`git branch --show-current` と `git rev-parse --short HEAD` を実行し、現在ブランチ名とコミット ID を実行ログへ記録する。

ローカルで Java バージョンを確認する。`java -version` を実行し、出力されたメジャーバージョンを記録する。後続の Elastic Beanstalk プラットフォームはこの Java メジャーバージョンに合わせる。

`./gradlew clean test bootJar` を実行する。失敗した場合は Phase3 を中断し、テスト失敗または build 失敗を解消してから再開する。

生成された JAR ファイルの保存場所を確認する。通常は `backend/build/libs/` 配下にある。JAR が複数ある場合は、最終的に 1 つだけを `app.jar` として配備資材へコピーする前提で識別する。

Phase1 で確認した `application-prod.yml` の前提を再確認する。server port が環境変数で上書き可能であること、DB/JWT/CORS が環境変数で読めることを確認し、差分があれば実行ログへ記載する。

記録する内容: ブランチ名、コミット ID、java -version 結果、gradle build 結果、生成 JAR 名。

完了条件: テスト付き build が成功し、配備対象 JAR を 1 つ特定できていること。

つまずきやすい点: ここで build が失敗したのに AWS へ進むと、原因がアプリなのか AWS 設定なのか切り分けできなくなる。必ず build 成功後に次へ進む。

## 4-3. 配備用 source bundle を作成する

目的: Elastic Beanstalk がそのまま展開・起動できる最小の ZIP を作る。

事前確認: 4-2 が完了していること。

手順

backend ルート直下または任意の作業フォルダに `deploy/eb/` を作成する。既に存在する場合は中身を確認し、古い ZIP や古い JAR が混ざっていないことを確認する。

配備対象の JAR を `deploy/eb/app.jar` というファイル名でコピーする。以後の手順ではファイル名を `app.jar` に固定する。

同じ `deploy/eb/` に `Procfile` を新規作成し、1 行だけ `web: java -jar app.jar` と記載する。改行は 1 行のみとし、余計な文字や全角空白を入れない。

アプリ待受ポートは環境変数 `SERVER_PORT=5000` で渡す前提とする。Procfile 側へ複数の JVM オプションを詰め込まず、初回は最小構成とする。

ZIP を作成する。ZIP を解凍した最上位に `app.jar` と `Procfile` が直接見える形で圧縮する。親フォルダごと ZIP 化しない。

作成した ZIP を一度ローカルで解凍し、最上位に `app.jar` と `Procfile` があることを確認する。

記録する内容: ZIP ファイル名、作成日時、Procfile 内容、ZIP 解凍確認結果。

完了条件: 配備 ZIP を解凍した最上位に `app.jar` と `Procfile` があり、余計な `.env`、`.git`、`build/` 親フォルダが含まれていないこと。

つまずきやすい点: Procfile のファイル名は必ず `Procfile` とする。`procfile` や `ProcFile` にしない。ZIP の中に親ディレクトリが 1 段入っていると起動失敗の原因になる。

## 4-4. Parameter Store の ARN を収集し、環境変数の割当表を作る

目的: Elastic Beanstalk の environment secrets 設定で使う ARN を先に確定する。

事前確認: Phase2 で Parameter Store へ DB_URL、DB_USERNAME、DB_PASSWORD、JWT_SECRET、JWT_EXPIRATION_MILLIS が作成済みであること。

手順

AWS コンソールで Systems Manager を開き、左メニューの Parameter Store を開く。検索欄で `/taskflow/prd/backend/` を入力し、対象パラメータを一覧表示する。

各パラメータを 1 件ずつ開き、`ARN` をコピーして `phase3_execution_log.md` の表へ貼り付ける。対象は `DB_URL`、`DB_USERNAME`、`DB_PASSWORD`、`JWT_SECRET`、`JWT_EXPIRATION_MILLIS` の 5 件である。

`CORS_ALLOWED_ORIGINS` は Phase2 時点で未登録のため、この Phase では割当表へ「未登録 / Phase4 で設定」と記載する。存在しない ARN を仮入力しない。

Parameter type を確認する。`DB_PASSWORD` と `JWT_SECRET` は `SecureString`、`DB_URL`、`DB_USERNAME`、`JWT_EXPIRATION_MILLIS` は `String` であることを確認し、実行ログへ記録する。

もし `DB_PASSWORD` または `JWT_SECRET` がカスタマー管理 KMS キーで暗号化されている場合は、その KMS キー ARN も控える。AWS 管理キー `alias/aws/ssm` であれば、後続の追加 `kms:Decrypt` 設定は不要として扱う。

記録する内容: 各 parameter の ARN、type、必要に応じて KMS キー ARN。

完了条件: Elastic Beanstalk へ設定する 5 件の ARN がすべて控えられていること。CORS だけは未設定として明示されていること。

つまずきやすい点: Elastic Beanstalk の environment secrets ではパラメータ名ではなく ARN を使う。パス名だけ入力すると保存または取得に失敗する。

## 4-5. Elastic Beanstalk 用 IAM ロールを確認・作成する

目的: 環境作成と Parameter Store 参照に必要な service role と instance profile を揃える。

事前確認: AWS コンソールで IAM を開けること。

手順

IAM コンソールの Roles を開き、`aws-elasticbeanstalk-service-role` を検索する。存在する場合は開いて、アタッチ済みポリシーに `AWSElasticBeanstalkEnhancedHealth` と `AWSElasticBeanstalkManagedUpdatesCustomerRolePolicy` があることを確認する。

上記 service role が存在しない場合は新規作成する。IAM > Roles > Create role > AWS service > AWS Elastic Beanstalk を選び、Elastic Beanstalk の service role を作成する。ロール名は `aws-elasticbeanstalk-service-role` を使用する。

次に `aws-elasticbeanstalk-ec2-role` を検索する。存在しない場合は新規作成する。Create role > AWS service > Elastic Beanstalk > Elastic Beanstalk – Compute を選び、ロール名を `aws-elasticbeanstalk-ec2-role` にする。

`aws-elasticbeanstalk-ec2-role` には少なくとも `AWSElasticBeanstalkWebTier`、`AWSElasticBeanstalkWorkerTier`、`AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker` の 3 つが付いていることを確認する。

続けて、Parameter Store 読み取り用のカスタムポリシーを作成する。ポリシー名は `taskflow-prd-eb-ssm-read-policy` とし、Action は `ssm:GetParameter`、Resource は 4-4 で控えた parameter ARN を指定する。

4-4 で `DB_PASSWORD` または `JWT_SECRET` にカスタマー管理 KMS キーを使っていた場合だけ、同じカスタムポリシーへ `kms:Decrypt` と該当 KMS キー ARN を追加する。AWS 管理キー `alias/aws/ssm` のみを使っている場合は KMS 許可を追加しない。

作成した `taskflow-prd-eb-ssm-read-policy` を `aws-elasticbeanstalk-ec2-role` にアタッチする。最後に、ロールの Permissions 一覧をスクリーンショット保存する。

記録する内容: service role 名と ARN、instance profile 名と ARN、アタッチ済みポリシー一覧、カスタムポリシー JSON。

完了条件: service role と instance profile が存在し、instance profile に Elastic Beanstalk 標準ポリシーと SSM 読み取りポリシーが付与されていること。

つまずきやすい点: Parameter Store 参照権限は service role ではなく instance profile 側に必要である。ロールを取り違えると、環境作成後に「one or more secrets を取得できない」エラーになる。

## 4-6. app Security Group の受信ルールを backend 単体確認向けに調整する

目的: Single instance 環境で Elastic Beanstalk 標準 URL へ到達できるようにする。

事前確認: taskflow-prd-sg-app が Phase2 で作成済みであること。

手順

EC2 > Security Groups を開き、`taskflow-prd-sg-app` を開く。

Inbound rules を編集し、HTTP / TCP / 80 / Source=`0.0.0.0/0` を 1 本追加する。説明欄には `temporary for phase3 backend verification` など、目的が分かる文言を入れる。

既に不要な inbound ルールがある場合は整理する。SSH 22 や PostgreSQL 5432 をインターネットへ開けない。

Outbound rules は既定のままでよい。もし制限している場合は、最低限 `5432` で `taskflow-prd-sg-db` へ接続できること、HTTPS 443 で外部へ出られることを確認する。

RDS 側 `taskflow-prd-sg-db` の inbound が `source=taskflow-prd-sg-app` のままで変わっていないことを再確認する。

記録する内容: sg-app の inbound 変更内容、sg-db の inbound 再確認結果。

完了条件: sg-app に HTTP 80 の受信が追加され、sg-db が引き続き sg-app のみから 5432 を許可していること。

つまずきやすい点: ここで 0.0.0.0/0 に 5432 を追加しないこと。DB を public にしないという Phase0 方針を崩さない。

## 4-7. Elastic Beanstalk Application と初回 Application Version を作成する

目的: 環境作成前に、バックエンドの配備資材を Elastic Beanstalk に登録する。

事前確認: 4-3 の配備 ZIP が完成していること。

手順

AWS コンソールで Elastic Beanstalk を開き、右上リージョンが `ap-northeast-1` になっていることを確認する。

Create application を押し、Application name に `taskflow-prd-eb-app` を入力する。タグ入力欄がある場合は `Project=taskflow`、`Environment=prd`、`System=task-manager-app`、`ManagedBy=manual` を追加する。

Platform は Java を選ぶ。Java のメジャーバージョンは 4-2 で確認したローカル Java と一致させる。加えて、プラットフォームバージョンは 2025-03-26 以降の environment secrets 対応版を選ぶ。

Application code は `Upload your code` を選び、4-3 で作成した ZIP を指定する。Version label は `taskflow-prd-backend-YYYYMMDD-HHMM-<commit7>` 形式で入力する。

Create application 実行後、Application versions 画面で、アップロードした ZIP と Version label が 1 件表示されることを確認する。

記録する内容: Application 名、Version label、ZIP ファイル名、使用した Java プラットフォーム名。

完了条件: Application `taskflow-prd-eb-app` が作成され、初回 version が一覧に見えていること。

つまずきやすい点: 環境変数 secrets を使う都合上、対応プラットフォームでないと後続で secret 取得に失敗する。Java バージョンだけでなく platform release 日も確認する。

## 4-8. Single instance の Elastic Beanstalk Environment を作成する

目的: Phase0 のコスト方針に合わせ、最小構成で backend を起動する。

事前確認: 4-7 の Application と Version が作成済みであること。

手順

Elastic Beanstalk の Application 画面から Create environment を押す。Environment tier は Web server environment を選ぶ。

Environment name に `taskflow-prd-eb-env` を入力する。Domain prefix は一意である必要があるため、候補が重複した場合は末尾へ日付または連番を付ける。確定した prefix は実行ログへ記録する。

Preset または Environment type の選択画面で `Single instance` を選ぶ。ここでは Load balanced を選ばない。

Service access 設定で、service role に `aws-elasticbeanstalk-service-role`、EC2 instance profile に `aws-elasticbeanstalk-ec2-role` を指定する。

Instances 設定で instance type を `t3.micro` とする。SSH 用 key pair は、今回使わない場合は未設定のままでよい。

Network 設定で VPC に `taskflow-prd-vpc` を選ぶ。Instance subnets は `taskflow-prd-subnet-public-a` と `taskflow-prd-subnet-public-c` の public 2 subnet を選ぶ。Public IP address の付与が有効になっていることを確認する。

EC2 instances security groups に `taskflow-prd-sg-app` を指定する。RDS や既定 SG を選ばない。

Database は「環境内に新規 RDS を作る」設定にしない。既存の Phase2 RDS を使うため、Additional resources の DB 作成機能は使用しない。

Managed updates は初回構築の変数を減らすため無効のままでよい。Monitoring / Health reporting は Enhanced が有効な構成で進める。

最後に Review 画面で、Application 名、Environment 名、VPC、subnet、instance profile、service role、security group を 1 項目ずつ読み上げ確認し、Create environment を実行する。

記録する内容: Environment 名、Domain prefix、instance type、VPC、subnet、role 名、security group、Create 実行時刻。

完了条件: Single instance の environment 作成処理が開始され、Events に進捗が出ていること。

つまずきやすい点: Single instance では ALB を作らない。したがって、frontend 連携用の最終 HTTPS API 経路はまだ決まっていない点を実行ログへ必ず残す。

## 4-9. Environment secrets と plain text 環境変数を設定する

目的: application-prod.yml が必要とする値を Elastic Beanstalk 側へ正しく注入する。

事前確認: 4-4 の ARN 一覧と 4-8 で作成した environment があること。

手順

Elastic Beanstalk environment 画面で Configuration を開き、Software または Updates, monitoring, and logging から Runtime environment variables を編集する。UI 表示名は時期で変わるため、`Environment variables` と `Source` を持つ一覧を探す。

plain text で以下 2 件を追加する。`SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod`、`SERVER_PORT=5000`。値は手入力後にタイプミスがないか確認する。

続いて Source を `SSM Parameter Store` に切り替え、以下 5 件を追加する。`DB_URL`、`DB_USERNAME`、`DB_PASSWORD`、`JWT_SECRET`、`JWT_EXPIRATION_MILLIS`。Environment variable name には変数名、Environment variable value には 4-4 で控えた parameter ARN を貼り付ける。

`CORS_ALLOWED_ORIGINS` はこの Phase では追加しない。frontend の公開 URL が未確定のためであり、後続 Phase で Parameter Store 登録後に追加する。

保存前に 7 件の設定一覧をスクリーンショット保存する。秘密値そのものではなく ARN 表示であることを確認する。

Apply を押して環境更新を開始する。Events に `Updating environment` が出るので、完了まで待機する。

記録する内容: 設定した環境変数一覧、各 Source 種別、Apply 実行時刻。

完了条件: plain text 2 件と SSM 参照 5 件が environment へ設定され、更新が成功していること。

つまずきやすい点: SSM 参照では「Parameter 名」ではなく「Parameter ARN」を入れる。値欄に実値やパラメータパスを入れると取得に失敗する。

## 4-10. Events を確認し、environment 作成と deploy の成否を判定する

目的: 環境がどこで失敗したかを最短で切り分ける。

事前確認: 4-8 と 4-9 の更新が開始されていること。

手順

Environment 画面の Events タブを開き、最新イベントから順に確認する。Create environment 実行後から現在までのイベントをすべて追う。

`Successfully launched environment` または同等の成功イベントが出ているか確認する。次に、environment variable 更新後の `Successfully deployed new configuration` 相当のイベントが出ているか確認する。

もし `Failed to deploy application`、`Failed to get one or more secrets`、`Incorrect application version`、`Command hooks failed` などの失敗文言がある場合は、全文を `phase3_execution_log.md` へコピーペーストする。

失敗文言が secret 取得系であれば、まず 4-4 の parameter ARN、4-5 の instance profile 権限、4-7 の platform version を見直す。

失敗文言が起動系であれば、4-3 の ZIP 構成、Procfile、JAR 名、`SERVER_PORT=5000` の設定を見直す。原因修正後は Upload and deploy または Restart app server(s) を使い分ける。

記録する内容: 成功 / 失敗イベント全文、失敗時の原因仮説、再実行内容。

完了条件: Events 上で、environment 作成と設定反映の両方が成功扱いになっていること。

つまずきやすい点: Event 文面は後から再現しにくい。失敗したら必ず全文をそのままログへ残す。

## 4-11. Health、ログ、業務 API で RDS 接続を確認する

目的: Elastic Beanstalk 上のアプリが起動し、RDS を使った処理まで成功することを確認する。

事前確認: 4-10 が成功していること。

手順

Environment overview に表示される URL をコピーし、ブラウザまたは `curl` で `http://<environment-url>/actuator/health` を開く。HTTP ステータス 200、レスポンス `{"status":"UP"}` を確認する。

次に、RDS アクセスを伴う最小の業務 API を 1 本実行する。認証不要 API がない場合は、ログイン API で token を取得し、その token でタスク一覧 API またはユーザー一覧 API を呼ぶ。

業務 API が 200 で返れば、アプリ起動と RDS 接続の両方が成立していると判定する。HTTP 500 や DB 接続エラーが出た場合は、Environment > Logs からログ取得を行い、スタックトレースを保存する。

Health 画面を開き、overall health が Green / OK 系であることを確認する。Single instance のため一時的に警告が出ることはあるが、継続的な Red / Severe は許容しない。

Logs 画面で bundle logs を取得し、少なくとも `application.log` または `web.stdout.log` 相当のファイルから、Spring Boot 起動完了、DataSource 初期化、Flyway 実行結果を確認する。

記録する内容: Environment URL、health 応答結果、実行した業務 API、取得したログファイル名。

完了条件: /actuator/health が UP を返し、少なくとも 1 本の DB 利用 API が成功していること。

つまずきやすい点: ブラウザでトップページが 404 でも、それだけでは失敗と決めない。まず /actuator/health と業務 API を確認する。

## 4-12. Phase3 完了判定と Phase4 への引き継ぎを記録する

目的: Phase3 を終えたときに、次工程が迷わないようにする。

事前確認: 4-11 の疎通確認が完了していること。

手順

`phase3_execution_log.md` の最後に完了判定欄を作成し、`完了 / 条件付き完了 / 未完` のいずれかを記入する。

条件付き完了とする場合は、その理由を必ず 1 行ずつ書く。例: `CORS_ALLOWED_ORIGINS 未設定`、`backend の最終 HTTPS 公開経路は未確定`。

Phase4 へ引き継ぐ事項を 3 つ以上書く。最低限、`frontend URL 確定後に CORS_ALLOWED_ORIGINS を登録する`、`frontend から利用する最終 HTTPS API URL を確定する`、`backend 単体確認用 URL と最終公開 URL を混同しない` の 3 点を含める。

成功画面、Events 成功画面、Health 画面、/actuator/health 応答、業務 API 成功応答、ログ取得画面のスクリーンショットを `screenshots` フォルダへ保存する。

最後に、Phase3 の成果物一式（実行ログ、スクリーンショット、必要なら ZIP 名と version label の対応表）が揃っているかチェックし、不足があれば補完する。

記録する内容: Phase3 完了判定、未解決事項、Phase4 引き継ぎ事項、主要スクリーンショット一覧。

完了条件: Phase4 担当者が、追加質問なしで「何が終わり、何が残っているか」を把握できる記録になっていること。

# 5. 付録

## 5-1. Procfile の記載例

web: java -jar app.jar

## 5-2. SSM 読み取り用カスタムポリシー例

{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": ["ssm:GetParameter"], "Resource": [ "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:359429618625:parameter/taskflow/prd/backend/*" ] } ] }

## 5-3. 参考にした主な資料

連携メモ: 19_AWSネットワーク前提候補メモ.md / 20_AWS公開URL・HTTPS・独自ドメイン方針候補メモ.md / 21_AWSシークレット管理方針候補メモ.md / 22_AWSデプロイ順序・ロールバック方針候補メモ.md

連携メモ: Phase1 完了判定メモ / 環境依存設定一覧 / フロントエンド env 整備メモ

連携メモ: Phase2 完了判定メモ / phase2_execution_log.md

AWS 公式: Elastic Beanstalk Java QuickStart / service role / instance profile / VPC / environment secrets / required IAM permissions / Procfile / enhanced health