# task-manager-app AWSデプロイ作業手順書（Phase4 改訂版）

対象: frontend を S3 + CloudFront で公開し、同一 CloudFront ドメイン配下で backend API へ HTTPS 経由で到達できる状態を作る。

作成方針: Phase0 / Phase1 / Phase2 / Phase3 の作業メモを反映し、作業書どおりに進めれば担当者が迷わず実施できる粒度で記述する。

この改訂版での重要変更 • 初回公開 URL は AWS 標準ドメインで開始する。独自ドメインは扱わない。 • frontend は CloudFront 標準ドメインで HTTPS 配信する。 • backend の最終 API URL は Elastic Beanstalk 直URLではなく、同じ CloudFront ディストリビューションの /api/* 経路を使う。 • これにより、frontend と API を同一オリジン化し、CORS 起因のブラウザ問題を最小化する。 • Phase3 で一時的に開けた sg-app の 80/tcp 0.0.0.0/0 は、Phase4 終盤で CloudFront managed prefix list 制限へ見直す。

# 1. 文書の目的

• frontend の build 成果物を private S3 バケットへ配置し、CloudFront 経由で HTTPS 配信する。

• CloudFront の追加 origin / behavior を使って、/api/* を Elastic Beanstalk backend へ中継する。

• frontend の本番接続先を CloudFront ドメインへ揃え、同一オリジンの動作を確認する。

• Phase3 からの引き継ぎ事項（CORS_ALLOWED_ORIGINS 未設定、app SG 暫定公開、CLI access key 後処理）を解消する。

# 2. Phase4 完了の定義

• CloudFront 標準ドメインで /login が表示される。

• ログイン後の主要画面遷移とタスク CRUD が CloudFront ドメイン経由で実行できる。

• ブラウザ開発者ツールで /api/* リクエストが CloudFront ドメインに向いており、CORS エラーが発生しない。

• Parameter Store の CORS_ALLOWED_ORIGINS が frontend 公開 URL に更新され、Elastic Beanstalk 側で再読込されている。

• sg-app の 80/tcp 受信は CloudFront origin-facing managed prefix list に絞り込まれている、または絞り込み不可の理由が記録されている。

# 3. Phase0〜3 で確定済みの値

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| AWSアカウント | 359429618625 |
| リージョン | ap-northeast-1 |
| VPC | taskflow-prd-vpc / vpc-0c923d9f3616e4f65 |
| public subnet | subnet-0620ef37ddb586208 / subnet-02cc8b52e22d96aec |
| private subnet | subnet-0142da2df4d49ac04 / subnet-0e7ac4e833ccd98e9 |
| app SG | taskflow-prd-sg-app / sg-0e79604022597200d |
| db SG | taskflow-prd-sg-db / sg-06bfddec58a3b9cec |
| RDS | taskflow-prd-rds.c5smu4yyoz4b.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com:5432 / DB=taskflow |
| Elastic Beanstalk Environment | Taskflow-prd-eb-app-env / e-gvcyudrrcs |
| Elastic Beanstalk CNAME | Taskflow-prd-eb-app-env.eba-8xzqpp6j.ap-northeast-1.elasticbeanstalk.com |
| Parameter Store prefix | /taskflow/prd/backend/ |
| 未登録 parameter | CORS_ALLOWED_ORIGINS |
| 添付機能 | 初回公開では停止（UI 非表示を維持） |

# 4. 今回採用する公開構成

採用構成（Phase4） • CloudFront 1本で公開する。 • default behavior は private S3 bucket を origin とし、frontend の静的ファイルを配信する。 • 追加 behavior として /api/* を Elastic Beanstalk CNAME へ転送する。 • frontend の VITE_API_BASE_URL は CloudFront ドメイン（例: https://dxxxxx.cloudfront.net）に設定する。 • frontend と API を同一 CloudFront ドメインへ集約することで、ブラウザでは同一オリジン扱いになる。

理由: Phase3 時点の Elastic Beanstalk 直URLは HTTP 80 での単体確認用であり、HTTPS frontend から直接使うと mixed content の原因になる。CloudFront を frontend と API の共通入口にすることで、追加ドメインや ACM を使わずに HTTPS の公開経路を確定できる。

# 5. 作業前チェック

1. AWS コンソールへログインし、右上リージョンが ap-northeast-1 であることを確認する。

2. ローカル端末で backend / frontend のリポジトリが最新化されていることを確認する。

3. Phase3 の backend 疎通結果（/actuator/health, register, login, /api/users）が成功していることを確認する。

4. frontend/.env.production が placeholder のままであることを確認する。

5. taskflow-cli-operator の access key が有効で、必要なら AWS CLI が使えることを確認する。

aws sts get-caller-identity aws configure get region # 期待値: ap-northeast-1

ここで失敗したら進めない • Phase3 の backend が不安定なまま Phase4 に進むと、frontend 問題か backend 問題か切り分けできなくなる。 • frontend/.env.production に過去の試験 URL が残っている場合は、必ず placeholder へ戻してから開始する。

# 6. 作業証跡フォルダを作成する

1. ローカルの docs 配下に Phase4 用フォルダを作成する。

2. screenshots / exports / notes の 3 つのサブフォルダを作成する。

3. この手順書の固定値を phase4_execution_log.md の冒頭へ転記する。

mkdir -p docs/02_製造/AWSデプロイ/作業記録フォルダ_phase4/{screenshots,exports,notes} touch docs/02_製造/AWSデプロイ/作業記録フォルダ_phase4/phase4_execution_log.md

完了条件: Phase4 用の証跡フォルダと実行ログファイルが作成されている。

# 7. frontend 用 S3 バケットを作成する

## 7-1. 採用するバケット名を決める

• 推奨名: taskflow-prd-frontend-site-359429618625

• S3 バケット名はグローバル一意である必要がある。もし既に使用されていたら、末尾へ日付や短い識別子を追加する。

• 本バケットは CloudFront origin 専用にする。S3 Website hosting は使わない。

## 7-2. AWS コンソールでバケットを作成する

1. AWS コンソールで S3 を開く。

2. 「バケットを作成」を押す。

3. バケット名に決めた名称を入力する。

4. リージョンが ap-northeast-1 であることを確認する。

5. Block Public Access は 4 項目すべて有効のままにする。

6. バケットのバージョニングは初回は無効のままでよい。

7. 作成を実行する。

## 7-3. タグを付ける

| タグキー | 値 |
| --- | --- |
| Project | taskflow |
| System | task-manager-app |
| Environment | prd |
| Scope | mvp |
| ManagedBy | manual |

記録するもの: バケット名、リージョン、Block Public Access のスクリーンショット。

# 8. CloudFront 用の OAC を作成する

## 8-1. OAC 作成手順

1. CloudFront コンソールを開く。

2. 左メニューから「Origin access」を開く。

3. 「Create control setting」を押す。

4. Name に taskflow-prd-oac-frontend を入力する。

5. Origin type は S3 を選ぶ。

6. Signing behavior は Sign requests を選ぶ。

7. Create を押す。

記録するもの: OAC 名、OAC ID。

重要 • OAC を使う前提なので、S3 Website hosting endpoint は origin に使わない。 • origin には通常の S3 bucket endpoint を使う。

# 9. CloudFront ディストリビューションを作成する

## 9-1. ディストリビューション方針

• Origin 1: frontend 用 S3 bucket（private + OAC）

• Origin 2: backend 用 Elastic Beanstalk CNAME（custom origin）

• Default behavior: S3 bucket

• 追加 behavior: /api/* -> Elastic Beanstalk

• Viewer protocol policy: Redirect HTTP to HTTPS

• Default root object: index.html

• Custom error response: 403 と 404 を /index.html へ 200 で返す（SPA deep link 対応）

## 9-2. 作成手順

1. CloudFront コンソールで「Create distribution」を押す。

2. Origin domain に 7 章で作成した S3 バケットを選ぶ。

3. Origin access に 8 章の OAC を割り当てる。

4. bucket policy を自動作成する提案が出たら、そのまま適用する。

5. Default behavior の Viewer protocol policy を「Redirect HTTP to HTTPS」にする。

6. Default root object に index.html を入力する。

7. Distribution settings の Description に taskflow-prd-cf-web と入力する。

8. Web Application Firewall は初回は未設定でよい。

9. Create distribution を実行する。

## 9-3. backend origin を追加する

1. 作成した distribution を開き、「Origins」タブを開く。

2. Create origin を押す。

3. Origin domain に Taskflow-prd-eb-app-env.eba-8xzqpp6j.ap-northeast-1.elasticbeanstalk.com を入力または選択する。

4. Origin name を taskflow-prd-origin-backend にする。

5. Origin protocol policy は HTTP only にする。

6. HTTPS port は入力不要。

7. Create を押す。

## 9-4. /api/* behavior を追加する

1. 「Behaviors」タブで「Create behavior」を押す。

2. Path pattern に /api/* を入力する。

3. Origin に taskflow-prd-origin-backend を選ぶ。

4. Viewer protocol policy は Redirect HTTP to HTTPS を選ぶ。

5. Allowed HTTP methods は GET, HEAD, OPTIONS, PUT, POST, PATCH, DELETE を選ぶ。

6. Cache policy は CachingDisabled を選ぶ。

7. Origin request policy は AllViewerExceptHostHeader を選ぶ。

8. Response headers policy は未設定のままでよい。

9. Save changes を押す。

補足 • Authorization ヘッダーを backend へ渡す必要があるため、origin request policy は AllViewerExceptHostHeader を使う。 • Host ヘッダーを viewer の値のまま転送しないことで、origin 側では Elastic Beanstalk ドメイン名が Host として扱われる。

## 9-5. SPA 用 custom error response を追加する

1. 「Error pages」または「Custom error responses」の設定画面を開く。

2. 403 を追加し、Response page path=/index.html、HTTP response code=200 にする。

3. 404 も同様に追加し、Response page path=/index.html、HTTP response code=200 にする。

4. Error caching minimum TTL は 0 か短い値にする。

5. 保存する。

完了条件: Distribution が Deployed になり、CloudFront domain name（例: dxxxxxxxxxxxx.cloudfront.net）が払い出されている。

# 10. frontend の最終公開 URL を確定し、backend 側 CORS 設定を更新する

## 10-1. CloudFront ドメインを記録する

• CloudFront の General タブで Domain name を確認する。

• 例: https://dxxxxxxxxxxxx.cloudfront.net

• この URL を Phase4 の最終 frontend 公開 URL として扱う。

## 10-2. Parameter Store の CORS_ALLOWED_ORIGINS を登録する

1. Systems Manager > Parameter Store を開く。

2. Create parameter を押す。

3. Name に /taskflow/prd/backend/CORS_ALLOWED_ORIGINS を入力する。

4. Type は SecureString ではなく String でよい。

5. Value に https://<CloudFrontDomain> を入力する。

6. Create parameter を実行する。

### CLI 例:

aws ssm put-parameter --name "/taskflow/prd/backend/CORS_ALLOWED_ORIGINS" --type String --value "https://dxxxxxxxxxxxx.cloudfront.net" --overwrite

## 10-3. Elastic Beanstalk 側で secret を再読込させる

1. Elastic Beanstalk コンソールを開く。

2. Environment「Taskflow-prd-eb-app-env」を開く。

3. Actions から「Restart app server(s)」を実行する。

4. Events で restart 完了を確認する。

5. 必要に応じて logs を取得し、起動失敗がないことを確認する。

重要 • Elastic Beanstalk の environment secrets は、Parameter Store の値を更新しただけでは自動反映されない。 • Parameter 更新後は、Update environment か Restart app server などで再読込をかける。

# 11. frontend の本番 build を作成する

## 11-1. .env.production を更新する

1. frontend/.env.production を開く。

2. VITE_API_BASE_URL の値を https://<CloudFrontDomain> に置き換える。

3. 保存する。

VITE_API_BASE_URL=https://dxxxxxxxxxxxx.cloudfront.net

## 11-2. build を実行する

cd frontend npm ci npm run build

1. build 完了後、frontend/dist が作成されていることを確認する。

2. dist/assets 配下の JS に CloudFront ドメインが埋め込まれていることを grep で確認する。

grep -R "dxxxxxxxxxxxx.cloudfront.net" dist ¦¦ true

記録するもの: build 実行結果、埋め込み確認結果。

# 12. build 成果物を S3 へ配置する

1. frontend/dist の内容を S3 バケットへ同期する。

2. index.html と assets/ がバケット直下に置かれるようにする。

3. 不要ファイルが残らないよう --delete を付ける。

aws s3 sync frontend/dist s3://taskflow-prd-frontend-site-359429618625/ --delete

## アップロード後に確認すること:

• S3 コンソールで index.html がバケット直下にある。

• assets/ 配下の JS / CSS も存在する。

• S3 Website hosting は無効のままである。

• バケットポリシーに CloudFront OAC 用の許可が入っている。

# 13. CloudFront キャッシュを更新する

1. CloudFront distribution を開く。

2. Invalidations タブで「Create invalidation」を押す。

3. Path に /* を入力する。

4. Create invalidation を実行する。

5. Status が Completed になるまで待つ。

## CLI 例:

aws cloudfront create-invalidation --distribution-id <DistributionId> --paths "/*"

# 14. frontend / API の公開確認を行う

## 14-1. ブラウザでの初期確認

1. CloudFront ドメインへアクセスし、/login が表示されることを確認する。

2. ブラウザで https://<CloudFrontDomain>/login を開く。

3. ページが 200 で返ることを確認する。

4. ページをリロードしても 403 / 404 にならないことを確認する。

## 14-2. 主要導線の確認

1. ログインする。

2. タスク一覧画面を開く。

3. タスクを 1 件作成する。

4. 作成したタスクを編集する。

5. 不要なら削除する。

6. ログアウトし、再度ログインできることを確認する。

## 14-3. 開発者ツールで API 経路を確認する

1. ブラウザの開発者ツールを開き、Network タブを表示する。

2. ログイン操作時のリクエスト URL を確認する。

3. https://<CloudFrontDomain>/api/... の形式で送られていることを確認する。

4. Origin / CORS に関するブラウザエラーが出ていないことを確認する。

5. もし API リクエストが Elastic Beanstalk 直URLを向いている場合は、.env.production の値を見直して再 build する。

ここで失敗した場合の切り分け • CloudFront の /api/* behavior が作れていない場合、/api リクエストが S3 origin に流れ、403/404 になる。 • Origin request policy が不適切だと Authorization ヘッダーが backend に届かない。 • CORS_ALLOWED_ORIGINS を登録した後に Elastic Beanstalk を再読込していないと、backend 側に反映されない。

# 15. sg-app の暫定公開を見直す

## 15-1. 見直しの考え方

• Phase3 では backend 単体確認のため、sg-app に 80/tcp 0.0.0.0/0 を入れていた。

• Phase4 では CloudFront を API の公開入口にしたため、可能なら CloudFront origin-facing managed prefix list に制限する。

• 直接の Elastic Beanstalk URL は今後、オペレータ確認用の一時用途としてのみ扱う。

## 15-2. Managed prefix list を確認する

1. VPC コンソールを開く。

2. 左メニューから Managed prefix lists を開く。

3. 検索欄で cloudfront origin-facing を検索する。

4. 該当する AWS-managed prefix list の Prefix list ID を控える。

## 15-3. sg-app を更新する

1. EC2 > Security Groups > taskflow-prd-sg-app を開く。

2. Inbound rules を編集する。

3. HTTP / 80 の新規ルールを追加し、source を 0.0.0.0/0 ではなく Prefix list にする。

4. Prefix list には 15-2 で控えた CloudFront origin-facing の ID を指定する。

5. 保存後、旧ルール HTTP / 80 / 0.0.0.0/0 を削除する。

6. CloudFront 経由の /api/* が継続して使えることを再確認する。

注意 • prefix list に絞った直後は、Elastic Beanstalk の直URLへブラウザからアクセスできなくなる場合がある。 • CloudFront 経由で正常動作することを確認してから 0.0.0.0/0 ルールを削除する。 • もし CloudFront 経由まで到達できなくなった場合は、一時的に旧ルールを戻して切り分ける。

# 16. Phase4 で不要になった認証情報を見直す

1. taskflow-cli-operator の access key が本当に今後も必要か確認する。

2. Phase5 以降でも CLI を継続使用するなら権限を最小化する。

3. Phase4 で不要なら access key を無効化または削除する。

4. 作業記録に「削除した / しなかった理由」を残す。

# 17. Phase4 完了判定

| 確認項目 | 完了条件 |
| --- | --- |
| CloudFront domain | 配布済みの標準ドメインが記録されている |
| frontend build | .env.production が CloudFront ドメインを向き、build 成功 |
| S3 配置 | index.html と assets/ が private bucket に配置済み |
| CloudFront behavior | /api/* が Elastic Beanstalk origin を向く |
| SPA deep link | /login 直アクセスやリロードで 200 表示 |
| API 疎通 | CloudFront ドメイン経由で login / task CRUD 成功 |
| CORS setting | CORS_ALLOWED_ORIGINS 登録済み、EB 再読込済み |
| SG cleanup | sg-app の 80 公開見直し結果が記録済み |
| CLI user cleanup | access key の後処理方針が記録済み |

# 18. Phase4 の成果物として残すもの

• phase4_execution_log.md

• CloudFront 設定画面のスクリーンショット（Origins / Behaviors / General / Error pages）

• frontend build ログ

• aws s3 sync 実行ログ

• CloudFront invalidation 実行結果

• CloudFront ドメインでの画面確認スクリーンショット

• ブラウザ Network タブで /api/* が CloudFront ドメインに向いている証跡

• sg-app 更新前後の inbound rule スクリーンショット

• 必要なら CLI user access key の無効化 / 削除証跡

# 19. 失敗時の戻し方

• frontend build に問題がある場合は、.env.production を見直して再 build する。

• CloudFront behavior の問題で API が失敗する場合は、/api/* behavior の origin / cache policy / origin request policy を見直す。

• S3 配置後に画面が崩れた場合は、直前の dist を再 sync し、invalidations を再実行する。

• sg-app を絞った後に API が通らなくなった場合は、一時的に 80/tcp 0.0.0.0/0 を戻し、CloudFront 経由疎通を再検証する。

# 付録A. 主要な実行コマンド例

# CloudFront ドメイン確認後に CORS_ALLOWED_ORIGINS を登録 aws ssm put-parameter --name "/taskflow/prd/backend/CORS_ALLOWED_ORIGINS" --type String --value "https://dxxxxxxxxxxxx.cloudfront.net" --overwrite # frontend build cd frontend npm ci npm run build # S3 へ同期 aws s3 sync frontend/dist s3://taskflow-prd-frontend-site-359429618625/ --delete # CloudFront invalidation aws cloudfront create-invalidation --distribution-id <DistributionId> --paths "/*"