# タスク管理アプリ AWSデプロイ
Phase6 詳細作業手順書（見直し版）

対象: taskflow-prd 環境
版: Phase0〜Phase4 作業メモ反映版
作成日: 2026-04-09

本書は、公開済み MVP 環境に対して最低限必要なセキュリティ・運用整備を、担当者が迷わず実施できる粒度で整理した手順書である。

# 1. Phase6 の対応要否判断

判断: 対応要（ただし縮小版で実施）

• Phase4 時点で frontend / backend の公開導線は成立しており、Phase5（添付ファイルの S3 移行）は今回の MVP から外す。

• 一方で、公開済み環境として最低限確認すべき項目が残っている。具体的には、CLI 操作用 IAM user の権限整理、S3 / SG / RDS の公開設定監査、RDS バックアップと復旧導線の確認、Elastic Beanstalk の secret / log / health 運用の確認である。

• 本書では、MVP を止めずに短時間で実施できる「最低限のセキュリティ・運用整備」に範囲を絞る。

# 2. 今回の Phase6 で実施する範囲

| 区分 | 内容 | 今回の扱い |
| --- | --- | --- |
| 必須 | S3 / CloudFront / Security Group / RDS / Elastic Beanstalk の公開設定監査 | 実施する |
| 必須 | RDS 自動バックアップ、Latest restorable time、手動スナップショットの確認 | 実施する |
| 必須 | EB health / logs / Parameter Store 連携の確認 | 実施する |
| 必須 | 運用時の初動メモ作成 | 実施する |
| 条件付き | DB_PASSWORD / JWT_SECRET のローテーション | 現値が流出済みまたは使い回しなら実施 |
| 推奨 | taskflow-cli-operator の最小権限化、未使用 OAC 整理 | 未対応でもよいが、例外記録を残す |

# 3. Phase6 開始前に固定して使う値

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| AWS アカウント | 359429618625 |
| リージョン | ap-northeast-1 |
| frontend 公開 URL | https://d3jotedl3xn7u4.cloudfront.net |
| CloudFront Distribution | taskflow-prd-cf-web / E688SH91TX10P |
| frontend バケット | taskflow-prd-frontend-site-359429618625 |
| Elastic Beanstalk Environment | Taskflow-prd-eb-app-env / e-gvcyudrrcs |
| Elastic Beanstalk CNAME | Taskflow-prd-eb-app-env.eba-8xzqpp6j.ap-northeast-1.elasticbeanstalk.com |
| app SG | taskflow-prd-sg-app / sg-0e79604022597200d |
| db SG | taskflow-prd-sg-db / sg-06bfddce58a3b9cec |
| RDS | taskflow-prd-rds / taskflow-prd-rds.c5smu4yyoz4b.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com:5432 |
| Parameter Store prefix | /taskflow/prd/backend/ |
| EB が参照する Parameter | DB_URL / DB_USERNAME / DB_PASSWORD / JWT_SECRET / JWT_EXPIRATION_MILLIS / CORS_ALLOWED_ORIGINS |
| CLI 実行 user | taskflow-cli-operator |

# 4. 完了条件

• app SG に 0.0.0.0/0 の inbound が残っていないこと

• db SG に source=app SG 以外の 5432 inbound がないこと

• frontend バケットの Block Public Access 4 項目が有効であること

• EB の environment secrets が ARN 参照で構成され、instance profile に必要最小限の ssm:GetParameter 権限があること

• RDS の自動バックアップ保持期間が 0 ではなく、Latest restorable time を確認できること

• 少なくとも 1 件の手動スナップショットを作成し、復旧メモを残していること

• EB の Health が Green / Ok で、最新ログ取得手順を証跡として残していること

• taskflow-cli-operator の権限整理について「対応済み」または「例外記録あり」のどちらかで締めていること

# 5. 詳細作業手順

## 5.1 証跡フォルダと作業ログを作成する

• 目的: Phase6 の判断根拠を後から追えるようにする。

docs/02_製造/AWSデプロイ/作業記録フォルダ_phase6/screenshots

docs/02_製造/AWSデプロイ/作業記録フォルダ_phase6/exports

docs/02_製造/AWSデプロイ/作業記録フォルダ_phase6/notes

docs/02_製造/AWSデプロイ/作業記録フォルダ_phase6/phase6_execution_log.md

• 上記フォルダとログファイルを作成する。

• phase6_execution_log.md の先頭に、本書 3 章の固定値を転記する。

• 参照資料として Phase4 完了判定メモ、phase4_execution_log.md、taskflow-prd-eb-ssm-read-policy-with-cors.json を列挙する。

## 5.2 作業前チェックを実施する

• 目的: すでに公開中の環境を壊さないよう、現在値を最初に固定する。

aws sts get-caller-identity

aws configure get region

aws elasticbeanstalk describe-environments --environment-names Taskflow-prd-eb-app-env

aws cloudfront get-distribution --id E688SH91TX10P

aws rds describe-db-instances --db-instance-identifier taskflow-prd-rds

• CLI 実行主体が taskflow-cli-operator であること

• リージョンが ap-northeast-1 であること

• EB Environment Status=Ready / Health=Green であること

• CloudFront Distribution Status=Deployed であること

• RDS DBInstanceStatus=available であること

## 5.3 Elastic Beanstalk の secret 参照設定を監査する

• Elastic Beanstalk コンソールを開く。

• Applications > taskflow-prd-eb-app > Environments > Taskflow-prd-eb-app-env を開く。

• Software（または Environment properties）を開く。

• DB_URL、DB_USERNAME、DB_PASSWORD、JWT_SECRET、JWT_EXPIRATION_MILLIS、CORS_ALLOWED_ORIGINS の 6 項目が environment secret として登録され、値欄が ARN になっていることを確認する。

aws elasticbeanstalk describe-configuration-settings --application-name taskflow-prd-eb-app --environment-name Taskflow-prd-eb-app-env

• 6 項目の ARN を execution log に記録する。

• もし平文値が入っていたら、先にスクリーンショットを取得し、その後 Parameter Store の ARN へ修正する。

• 修正後は Elastic Beanstalk の Restart app server(s) を実行し、/actuator/health を確認する。

## 5.4 instance profile の Parameter Store 読み取り権限を監査する

• 確認対象ポリシー: taskflow-prd-eb-ssm-read-policy

arn:aws:ssm:ap-northeast-1:359429618625:parameter/taskflow/prd/backend/DB_URL

arn:aws:ssm:ap-northeast-1:359429618625:parameter/taskflow/prd/backend/DB_USERNAME

arn:aws:ssm:ap-northeast-1:359429618625:parameter/taskflow/prd/backend/DB_PASSWORD

arn:aws:ssm:ap-northeast-1:359429618625:parameter/taskflow/prd/backend/JWT_SECRET

arn:aws:ssm:ap-northeast-1:359429618625:parameter/taskflow/prd/backend/JWT_EXPIRATION_MILLIS

arn:aws:ssm:ap-northeast-1:359429618625:parameter/taskflow/prd/backend/CORS_ALLOWED_ORIGINS

• IAM コンソール > Policies > taskflow-prd-eb-ssm-read-policy を開く。

• JSON タブで Action が ssm:GetParameter のみであることを確認する。

• Resource に上記 6 ARN 以外が入っていないことを確認する。

• このポリシーが aws-elasticbeanstalk-ec2-role にアタッチされていることを確認する。

• 新しい parameter を増やすときは、Parameter Store 作成 → IAM policy に ARN 追加 → EB 環境へ ARN 追加 → Restart app server(s) の順で実施する。

## 5.5 S3 / CloudFront の公開設定を監査する

• S3 > taskflow-prd-frontend-site-359429618625 > Permissions を開く。

• Block public access の 4 項目がすべて Enabled であることを確認する。

• Bucket policy が CloudFront Distribution E688SH91TX10P からの GetObject のみを許可していることを確認する。

• Static website hosting が無効であることを確認する。

• CloudFront > E688SH91TX10P を開き、Origins に S3 origin と backend origin があること、Behavior に /api/* があること、Default root object=index.html であること、403/404 -> /index.html -> 200 が設定済みであることを確認する。

• 未使用 OAC taskflow-prd-oac-frontend は、Distribution 側に参照が無いことを証跡化したうえで、Phase6 では「任意作業」として扱う。

## 5.6 Network 公開設定を監査する

• EC2 > Security Groups > taskflow-prd-sg-app を開く。

• Inbound rules に HTTP/80 が 1 行のみで、source が com.amazonaws.global.cloudfront.origin-facing / pl-58a04531 であることを確認する。

• 0.0.0.0/0 または一時検証用 IP のルールが残っていないことを確認する。

• EC2 > Security Groups > taskflow-prd-sg-db を開く。

• Inbound rules に PostgreSQL / 5432 / source=taskflow-prd-sg-app の 1 行のみがあることを確認する。

• RDS > taskflow-prd-rds > Connectivity & security で Public access = No を確認する。

## 5.7 RDS バックアップと復旧導線を確認する

• RDS > Databases > taskflow-prd-rds > Maintenance & backups を開く。

• Backup retention period が 0 ではないことを確認する。今回の推奨は 7 日以上とする。

• Latest restorable time が表示されることを確認する。

• Actions > Take snapshot を選ぶ。

• Snapshot identifier に taskflow-prd-rds-manual-YYYYMMDD-phase6 を入力する。

• Create snapshot を実行し、Snapshots 画面で status=available になるまで待つ。

aws rds create-db-snapshot --db-instance-identifier taskflow-prd-rds --db-snapshot-identifier taskflow-prd-rds-manual-YYYYMMDD-phase6

• 復旧メモには、PITR は Automated backups > Actions > Restore to point in time、CLI は restore-db-instance-to-point-in-time を使うことを記載する。

• 復旧時は新しい DB identifier で復元し、既存本番 DB を直接上書きしないことを明記する。

## 5.8 Health / Logs / 初動メモを整備する

• Elastic Beanstalk > Taskflow-prd-eb-app-env > Health を開く。

• Color=Green、Overall health=Ok を確認し、スクリーンショットを保存する。

• Elastic Beanstalk > Logs > Request logs > Last 100 lines を取得する。

• 必要に応じて Full logs も取得する。

• 取得したログバンドル名と取得時刻を execution log に記録する。

• 初動メモには、症状、CloudFront 側の状態、EB Health、EB Events / Logs、RDS status と Latest restorable time の確認順を必ず書く。

## 5.9 DB_PASSWORD / JWT_SECRET のローテーション要否を判定し、必要時のみ実施する

• 旧値が画面表示・共有・チャット貼付などで第三者に見える状態になった場合は「要ローテーション」と判定する。

• 旧値がすでに別値へ変更済みなら、execution log に「ローテーション済み」と記録して本節を完了とする。

• ローテーションを実施する場合は、先に手動スナップショットが available であることを確認する。

• RDS コンソール > taskflow-prd-rds > Modify で master password を変更し、Apply immediately を選ぶ。

• Parameter Store の /taskflow/prd/backend/DB_PASSWORD を新値へ更新する。

• Elastic Beanstalk の Restart app server(s) を実行し、/actuator/health、login、task CRUD を再確認する。

• JWT_SECRET を更新した場合は既存セッションが無効になるため、ブラウザ再ログイン確認を必ず実施する。

## 5.10 taskflow-cli-operator の権限整理を実施する

| パターン | 内容 | 今回の完了扱い |
| --- | --- | --- |
| A | CloudTrail / Access Analyzer を用いて必要権限を洗い出し、customer managed policy を作成して AdministratorAccess を外す | 推奨 |
| B | Phase6 では完全縮小は行わず、期限付きの例外記録を残す（例: 2026-04-30 までに縮小） | 最低限 |

• 例外記録には、現状が AdministratorAccess であること、理由、リスク、期限、担当を必ず書く。

• MVP を一旦閉じるだけならパターン B でもよいが、恒久運用にはしない。

# 6. Phase6 完了判定メモの書き方

• phase6_execution_log.md とは別に、01_Phase6完了判定メモ.md を作成する。

• 判定は「完了」「条件付き完了」「未完了」の 3 段階で記載する。

• 最低限、結論、実施日、確認した主要リソース、確認結果、残課題、次フェーズへの引き継ぎを書く。

# 7. 参考資料（AWS公式）

• Elastic Beanstalk secrets environment variables: https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/AWSHowTo.secrets.env-vars.html

• Elastic Beanstalk が secrets / parameters を読むための IAM 権限: https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/AWSHowTo.secrets.IAM-permissions.html

• S3 Block Public Access: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-control-block-public-access.html

• IAM best practices: https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html

• IAM access keys best practices: https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html

• RDS backup retention: https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.BackupRetention.html

• RDS point-in-time restore: https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_PIT.html