ポートフォリオ開発マイルストーン＆成果物一覧

🧭 1. マイルストーン（6週間）

■ Week1：設計

- 要件定義（ユースケース整理）

- 画面一覧・画面遷移図

- ドメイン設計（ER図）

- API設計

- アーキテクチャ設計

- インフラ設計

- データフロー図

- 非機能要件定義

■ Week2：基盤実装

- Spring Bootプロジェクト作成

- DB接続（PostgreSQL）

- Entity / Repository / Service / Controller実装

- CRUD API完成

■ Week3：ドメイン機能

- 認証（JWT or Session）

- ユーザー管理

- タスク管理（担当者・ステータス）

- コメント機能

- 添付機能（S3）

- 権限制御

■ Week4：インフラ

- AWS構築（EC2/ECS, RDS, S3）

- デプロイ

- 接続確認

- CloudWatchログ確認

■ Week5：差別化

- 非同期処理 or キャッシュ導入

- パフォーマンス改善（N+1対策）

- エラーハンドリング設計

- ログ設計

- テスト（軽く）

■ Week6：仕上げ

- README作成

- 設計ドキュメント整理

- APIドキュメント

- GitHub整理

- デモ準備

- 説明練習

📦 2. 成果物一覧

🔥 必須成果物

- アーキテクチャ図

- ER図

- API設計書

- 画面設計書

- データフロー図

- シーケンス図（1〜2個）

- 設計意図ドキュメント

💪 強化成果物

- ログ設計書

- エラーハンドリング設計書

- セキュリティ設計

- 非機能要件定義

🚀 追加で強い

- API設計ポリシー

- テーブル設計意図

- デプロイ手順書

🎯 3. 完成定義（Definition of Done）

以下を満たせば完成とする

- AWS上で動作する

- GitHubで公開されている

- READMEで概要が理解できる

- 設計意図を説明できる

- 面談で3分説明できる

⚠️ 4. 重要ルール

- 完璧主義にならない（70%で次へ）

- フロントに時間を使いすぎない

- 設計を最優先にする

- 常に「説明できるか」を意識する

🧠 5. このポートフォリオの目的

- 設計できるエンジニアであることを証明

- 実務経験不足（設計）を補完

- 上流工程案件への突破力を上げる