タスク管理アプリ
AWSデプロイ Phase2 詳細作業手順書（改訂版）

対象: ネットワーク前提・Parameter Store・RDS for PostgreSQL の作成と Phase3 引継ぎ準備

文書の位置づけ 本書の目的: Phase0 / Phase1 の作業メモで確定した AWS 方針に合わせ、Phase2 の作業順序を作り直した実行手順書です。手順どおりに進めれば、担当者が変わっても同じ判断で実施できる粒度を目指しています。 この版で特に変えた点: 「ネットワーク → secret → RDS → Phase3 で接続確認」の順序に変更し、private RDS 前提と矛盾しないようにしました。 前提: リージョンは ap-northeast-1、環境コードは prd、命名規約は taskflow-prd-*, backend secret は Parameter Store SecureString、RDS は private subnet / Public access 無効です。 この Phase で実施しないこと: コメント機能・添付ファイル機能の公開、RDS の常設 public 開放、bastion 常設、NAT Gateway 作成、独自ドメイン設定はこの Phase の対象外です。

1. まず最初に確認すること

この Phase2 は、Phase0 / Phase1 のメモで確定した方針を前提にしています。途中で「楽だから」と public RDS やローカル直結の方針へ寄せると、以降の Phase3 / Phase4 と矛盾し、やり直しが発生します。

リージョンは ap-northeast-1（東京）で固定する。

命名規約は taskflow-<env>-<resource> を使い、今回は env = prd とする。

初回公開構成は VPC / subnet / Security Group → Parameter Store → RDS → Elastic Beanstalk → S3 / CloudFront の順で進める。

backend secret は Systems Manager Parameter Store の SecureString で管理する。

RDS は private subnet に配置し、Public access は No にする。

RDS への最終接続確認は Phase3 の backend 疎通確認で行う。Phase2 の完了条件は「ローカル PC から DBeaver 接続できたこと」ではない。

1-1. Phase2 で固定して使う値

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| AWS リージョン | ap-northeast-1 |
| 環境コード | prd |
| VPC 名 | taskflow-prd-vpc |
| VPC CIDR | 10.0.0.0/16 |
| public subnet A | taskflow-prd-subnet-public-a / 10.0.1.0/24 |
| public subnet C | taskflow-prd-subnet-public-c / 10.0.2.0/24 |
| private subnet A | taskflow-prd-subnet-private-a / 10.0.11.0/24 |
| private subnet C | taskflow-prd-subnet-private-c / 10.0.12.0/24 |
| app Security Group | taskflow-prd-sg-app |
| db Security Group | taskflow-prd-sg-db |
| DB subnet group | taskflow-prd-rds-subnet |
| RDS identifier | taskflow-prd-rds |
| Initial database name | taskflow |
| Parameter Store prefix | /taskflow/prd/backend/ |

1-2. この Phase の標準完了状態

専用 VPC と 4 subnet（public 2 / private 2）が作成済みである。

db SG は app SG からの TCP 5432 のみを受け入れる状態である。

Parameter Store に backend 用キー名が登録済みである。

RDS が private subnet 上で Available になっている。

RDS の Public access が No である。

Phase3 で接続確認と migration を行う前提がメモに明記されている。

2. Phase2 詳細作業手順

この章は、コンソール操作をそのまま実行できる順番で記載しています。各手順の最後にある「完了条件」を満たすまで、次の手順へ進まないでください。

2.0 作業用の証跡フォルダと記録ファイルを作成する

目的: この Phase で入力した値と画面状態を後から追跡できるようにする。

事前準備:

ローカル PC 上に Phase2 専用の作業フォルダを作成できること。

スクリーンショットを保存できること。

手順:

作業用フォルダを作成する。例: `phase2_rds_setup_YYYYMMDD`。

フォルダ配下に `screenshots`、`notes`、`exports` の 3 つのサブフォルダを作成する。

`notes` フォルダに `phase2_execution_log.md` を新規作成する。

実行ログの先頭に、作業日、作業者名、AWS アカウント、リージョン `ap-northeast-1` を記載する。

本書の「1-1. Phase2 で固定して使う値」を実行ログへ転記し、以降の入力値の基準表にする。

確認ポイント:

実行ログファイルが存在し、作業者・作業日・リージョンが記入されていること。

スクリーンショット保存先が決まっていること。

記録として残すもの:

作業フォルダ一式

phase2_execution_log.md 初版

完了条件:

この後の各手順で入力値や結果を書き込めるメモファイルが用意されていること。

つまずきやすい点 / 補足:

証跡は「画面キャプチャ」と「テキストメモ」の両方を残す。どちらか片方だけにしない。

リージョンの書き忘れが多いので、実行ログの 1 行目付近へ必ず記載する。

2.1 AWS コンソールのリージョンと権限前提を確認する

目的: 誤リージョン作成と権限不足による中断を防ぐ。

事前準備:

AWS マネジメントコンソールにログインできること。

root または管理者相当の権限で作業していること。

手順:

ブラウザで AWS マネジメントコンソールへログインする。

右上のリージョン表示を確認し、`Asia Pacific (Tokyo) / ap-northeast-1` を選択する。

Services 検索ボックスで `VPC`、`RDS`、`Systems Manager`、`IAM` を順に検索し、それぞれのコンソールへ遷移できることを確認する。

Billing / Cost Management へアクセスできる場合は別タブで開き、アカウント情報の参照が可能なことを確認する。アクセスできなくても本 Phase の作業を止める必要はないが、できなかった場合は実行ログに記載する。

実行ログへ「リージョン確認済み」「主要サービスのコンソールアクセス可否」を記録する。

確認ポイント:

ap-northeast-1 が選択されていること。

VPC / RDS / Systems Manager の画面を開けること。

記録として残すもの:

リージョンが表示された右上画面のスクリーンショット

主要サービスアクセス可否のメモ

完了条件:

リージョンと必要サービスへのアクセス可否が実行ログに明記されていること。

つまずきやすい点 / 補足:

別リージョンで以前触ったリソースが見えていても、そのまま使わない。必ず ap-northeast-1 へ切り替えてから開始する。

2.2 VPC を作成する

目的: RDS を private subnet に置くための専用ネットワークを作る。

事前準備:

既存 VPC を流用しない方針であることを確認する。

CIDR `10.0.0.0/16` を使用して問題ないこと。

手順:

Services から `VPC` コンソールを開く。

左メニューの `Your VPCs` を開き、右上の `Create VPC` を押す。

作成方式は `VPC only` を選ぶ。

Name tag に `taskflow-prd-vpc` を入力する。

IPv4 CIDR block に `10.0.0.0/16` を入力する。

IPv6 CIDR は不要なので付与しない。

Tenancy はデフォルトのままにする。

内容を確認して `Create VPC` を実行する。

作成完了後、VPC 一覧に戻り、作成した VPC の VPC ID を実行ログへ記録する。

確認ポイント:

VPC 名が `taskflow-prd-vpc` であること。

CIDR が `10.0.0.0/16` であること。

記録として残すもの:

VPC 詳細画面のスクリーンショット

VPC ID を含む実行ログ

完了条件:

専用 VPC が 1 つ作成され、VPC ID が記録されていること。

つまずきやすい点 / 補足:

既存 Default VPC へ誤って作成しないこと。

Name tag と VPC ID は別物なので、両方記録する。

2.3 public subnet 2つと private subnet 2つを作成する

目的: Network 方針どおりの subnet 分離を実現する。

事前準備:

VPC `taskflow-prd-vpc` が作成済みであること。

手順:

VPC コンソール左メニューの `Subnets` を開き、`Create subnet` を押す。

VPC として `taskflow-prd-vpc` を選択する。

1 件目として `taskflow-prd-subnet-public-a` を作成する。AZ は `ap-northeast-1a`、IPv4 CIDR は `10.0.1.0/24` とする。

2 件目として `taskflow-prd-subnet-public-c` を作成する。AZ は `ap-northeast-1c`、IPv4 CIDR は `10.0.2.0/24` とする。

3 件目として `taskflow-prd-subnet-private-a` を作成する。AZ は `ap-northeast-1a`、IPv4 CIDR は `10.0.11.0/24` とする。

4 件目として `taskflow-prd-subnet-private-c` を作成する。AZ は `ap-northeast-1c`、IPv4 CIDR は `10.0.12.0/24` とする。

作成後、Subnets 一覧で 4 件すべてが存在することを確認し、それぞれの Subnet ID を実行ログへ記録する。

確認ポイント:

public 2 件 / private 2 件の合計 4 件が存在すること。

CIDR が互いに重複していないこと。

記録として残すもの:

Subnets 一覧画面のスクリーンショット

4 つの Subnet ID 一覧

完了条件:

4 つの subnet 名、AZ、CIDR、Subnet ID が実行ログに記録されていること。

つまずきやすい点 / 補足:

AZ 名はアカウントごとに表示差異がある場合がある。コンソールで選択可能な `1a` と `1c` を使う。

将来 private app 構成へ移る可能性があるため、private subnet の命名は DB 専用にしない。

2.4 Internet Gateway と public ルートテーブルを作成する

目的: public subnet 側でインターネット疎通できる前提を用意する。

事前準備:

VPC と 4 subnet が作成済みであること。

手順:

VPC コンソール左メニューの `Internet gateways` を開き、`Create internet gateway` を押す。

Name tag に `taskflow-prd-igw` を入力して作成する。

作成した Internet Gateway を選択し、`Actions` → `Attach to VPC` を選び、`taskflow-prd-vpc` へアタッチする。

左メニューの `Route tables` を開き、`Create route table` を押す。

Name tag に `taskflow-prd-rt-public` を入力し、VPC は `taskflow-prd-vpc` を選ぶ。

作成後に `Routes` タブを開き、`Edit routes` → `Add route` を押し、Destination `0.0.0.0/0`、Target に作成した Internet Gateway を指定して保存する。

同じ Route table の `Subnet associations` タブを開き、`Edit subnet associations` で `taskflow-prd-subnet-public-a` と `taskflow-prd-subnet-public-c` を関連付ける。

private subnet 側はこの public ルートテーブルへ関連付けない。

確認ポイント:

public ルートテーブルに `0.0.0.0/0 -> IGW` が設定されていること。

public subnet 2つのみが関連付けられていること。

記録として残すもの:

Internet Gateway と Route table の設定画面スクリーンショット

Route table ID

完了条件:

IGW と public ルートテーブルの設定が完了し、private subnet が誤って関連付けられていないこと。

つまずきやすい点 / 補足:

private subnet 用に NAT Gateway を作成しない。今回の方針では初回 MVP で NAT は不要。

private subnet に public route を付けないこと。

2.5 Security Group を作成する

目的: app から db への最小通信だけを許可する。

事前準備:

VPC `taskflow-prd-vpc` が存在すること。

手順:

VPC コンソール左メニューの `Security groups` を開く。

まず `taskflow-prd-sg-app` を作成する。Description は `app access to db` など判別できる内容にする。VPC は `taskflow-prd-vpc` を選ぶ。

次に `taskflow-prd-sg-db` を作成する。Description は `db only from app sg` とする。VPC は `taskflow-prd-vpc` を選ぶ。

作成した `taskflow-prd-sg-db` を開き、`Inbound rules` → `Edit inbound rules` を押す。

Rule type は `PostgreSQL` を選ぶ。Port は自動で 5432 になることを確認する。

Source は `Custom` ではなく `Security group` を選び、Source SG として `taskflow-prd-sg-app` を指定する。

保存後、`taskflow-prd-sg-db` に `0.0.0.0/0` や自分のグローバル IP からの 5432 許可が入っていないことを確認する。

両方の SG ID を実行ログへ記録する。

確認ポイント:

db SG の inbound が `PostgreSQL 5432 from taskflow-prd-sg-app` の 1 本だけであること。

0.0.0.0/0 から 5432 を許可していないこと。

記録として残すもの:

Security Group 詳細画面のスクリーンショット

app SG ID / db SG ID

完了条件:

app SG と db SG が作成済みで、db SG の受信ルールが最小構成になっていること。

つまずきやすい点 / 補足:

この時点では ALB 用 SG は作成しなくてよい。ALB と Beanstalk の具体設定は Phase3 で行う。

db SG に自分の IP を追加したくなっても、標準手順では追加しない。Phase2 の標準完了条件にローカル接続は含めない。

2.6 必須タグを決めて今後のリソースへ適用する

目的: 後から見たときに本番リソースを識別しやすくする。

事前準備:

命名規約が確定済みであること。

手順:

実行ログに以下のタグキーと値を表で記録する。Project=taskflow、System=task-manager-app、Environment=prd、Region=ap-northeast-1、Scope=mvp、ManagedBy=manual。

以降この Phase で新規作成する VPC / subnet / SG / RDS / DB subnet group には、可能な範囲で同じタグを付ける。

コンソールの作成画面でタグ入力欄がある場合はその場で入力し、ない場合は作成後に `Tags` タブから追加する。

確認ポイント:

タグ値の表記ゆれがないこと。

Environment が prod と prd で混在していないこと。

記録として残すもの:

タグ一覧メモ

タグ設定済み画面のスクリーンショット（少なくとも 1 つ）

完了条件:

今後作る AWS リソースへ貼るタグの基準が確定していること。

つまずきやすい点 / 補足:

途中で `prod` 表記へ変えない。Phase0 メモで `prd` に寄せているため、この手順書でも `prd` に統一する。

2.7 Parameter Store に backend 用キーを登録する（DB_URL 以外）

目的: backend secret の保管場所を先に固定し、RDS 作成後の反映先を決める。

事前準備:

Systems Manager コンソールへアクセスできること。

JWT_SECRET など、先に決められる値を用意できること。

手順:

Services から `Systems Manager` を開く。

左メニューの `Parameter Store` を開き、`Create parameter` を押す。

Name に `/taskflow/prd/backend/JWT_SECRET` を入力する。

Tier は Standard でよい。Type は `SecureString` を選ぶ。

KMS key source は、特別な指定がなければ AWS 管理キー（alias/aws/ssm 相当）を利用する。

Value に十分長いランダム文字列を入力して保存する。

同じ手順で `/taskflow/prd/backend/JWT_EXPIRATION_MILLIS` を登録する。Type は `String` または運用ルールに合わせて SecureString を選ぶ。値例は Phase1 の設定値に合わせる。

同じ手順で `/taskflow/prd/backend/CORS_ALLOWED_ORIGINS` を登録する。値は今後の frontend 公開 URL を想定し、当面は CloudFront 標準ドメインを後で設定する前提で placeholder を入れてもよい。

DB 用に `/taskflow/prd/backend/DB_USERNAME` と `/taskflow/prd/backend/DB_PASSWORD` もこの時点で登録する。DB_USERNAME はこれから作成する master username と一致させる。DB_PASSWORD は強度の高い値を入力する。

この時点では `/taskflow/prd/backend/DB_URL` はまだ確定しないため、作成保留とする。実行ログに「RDS endpoint 確定後に登録」と記載する。

確認ポイント:

Parameter 名が prefix `/taskflow/prd/backend/` で統一されていること。

JWT_SECRET と DB_PASSWORD が SecureString で登録されていること。

記録として残すもの:

Parameter Store 一覧のスクリーンショット

登録済みキー名一覧

完了条件:

DB_URL 以外の backend 用パラメータが登録済みであること。

つまずきやすい点 / 補足:

実値を Git 管理ファイルへ転記しない。

DB_USERNAME は Phase2-8 で RDS に入力する値と完全一致させる。大文字小文字も含めてそろえる。

2.8 RDS の入力値を確定する

目的: RDS 作成画面で迷わないよう、作成前に設定値を表で確定する。

事前準備:

DB engine は PostgreSQL を採用する前提であること。

手順:

実行ログまたは別表へ、次の項目を 1 行ずつ記載する: DB engine、DB instance identifier、Initial database name、Master username、Port、DB instance class、Allocated storage、Public access、VPC、DB subnet group、Security Group、Backup retention、Deletion protection。

DB instance identifier は `taskflow-prd-rds` と記載する。

Initial database name は `taskflow` と記載する。

Master username を決める。例: `taskflow_admin`。この値を先ほど登録した DB_USERNAME パラメータと一致させる。

Port は 5432 と記載する。

DB instance class は、コンソールで選択可能な最小クラス帯を候補にする。費用を抑えることを優先しつつ、実際に選択可能か後で確認する。

Backup retention は 7 日、Deletion protection は有効を初期値候補とし、採用理由をメモに書く。

Public access は No、VPC は `taskflow-prd-vpc`、DB subnet group は `taskflow-prd-rds-subnet`、Security Group は `taskflow-prd-sg-db` と記載する。

確認ポイント:

RDS 作成に必要な入力項目が一覧化されていること。

DB_USERNAME パラメータと Master username が一致していること。

記録として残すもの:

RDS 入力値一覧表

完了条件:

RDS 作成画面を開かなくても、誰が見ても入力値が分かる表ができていること。

つまずきやすい点 / 補足:

Deletion protection を無効にすると、後で誤削除の可能性が上がる。初回は有効を推奨する。

DB URL はまだ endpoint がないため書けない。ここでは未確定で問題ない。

2.9 DB subnet group を作成する

目的: RDS を private subnet へ配置するための subnet group を準備する。

事前準備:

private subnet A / C が作成済みであること。

手順:

Services から `RDS` を開く。

左メニューの `Subnet groups` を開き、`Create DB subnet group` を押す。

Name に `taskflow-prd-rds-subnet` を入力する。

Description は `private subnets for taskflow prd rds` など判別できる内容にする。

VPC に `taskflow-prd-vpc` を選択する。

`Add subnets` 画面で `ap-northeast-1a` と `ap-northeast-1c` の private subnet、すなわち `taskflow-prd-subnet-private-a` と `taskflow-prd-subnet-private-c` を選択する。

public subnet を選ばないことを確認したうえで保存する。

作成後に詳細画面を開き、紐づいている subnet 名と Subnet ID を実行ログへ記録する。

確認ポイント:

subnet group に private subnet 2 件だけが含まれていること。

public subnet が混ざっていないこと。

記録として残すもの:

DB subnet group 詳細画面のスクリーンショット

DB subnet group 名と Subnet ID 一覧

完了条件:

private subnet を使う DB subnet group が作成済みであること。

つまずきやすい点 / 補足:

名前が似ていても `public` を含む subnet を選ばない。選択前に subnet 名を必ず目視確認する。

2.10 RDS を作成する

目的: private subnet 上に PostgreSQL インスタンスを作成する。

事前準備:

RDS 入力値一覧表が完成していること。

DB subnet group と db SG が作成済みであること。

手順:

RDS コンソール左メニューの `Databases` を開き、`Create database` を押す。

作成方式は標準作成（Standard create）を選ぶ。

Engine options で `PostgreSQL` を選ぶ。

Version は、アプリと JDBC ドライバが対応可能な範囲でコンソールの推奨候補を選ぶ。迷った場合は最新ではなく安定した一般提供版を採用し、実行ログへ記録する。

Templates は `Free tier` または `Dev/Test` 相当を選ぶ。コンソール表示に応じてコストを抑えるテンプレートを採用する。

DB instance identifier に `taskflow-prd-rds` を入力する。

Credentials settings で Master username を入力する。ここで入力する値は `/taskflow/prd/backend/DB_USERNAME` と一致させる。

Master password を入力する。ここで入力する値は `/taskflow/prd/backend/DB_PASSWORD` と一致させる。

DB instance class は Phase2-8 で決めた候補を選ぶ。選べない場合はコンソール上で選択可能な最小クラスへ変更し、その変更理由を実行ログへ記録する。

Storage は初期値のままでよいが、Allocated storage の値を実行ログへ記録する。

Connectivity セクションで VPC は `taskflow-prd-vpc` を選ぶ。

DB subnet group は `taskflow-prd-rds-subnet` を選ぶ。

Public access は必ず `No` を選ぶ。

VPC security group は `Choose existing` を選び、`taskflow-prd-sg-db` を指定する。

Additional configuration で Initial database name に `taskflow` を入力する。

Backup retention と Deletion protection を Phase2-8 の決定どおり設定する。

最終確認で Public access が No であることを再確認し、`Create database` を実行する。

作成後、ステータスが `Available` になるまで待機する。途中で画面を閉じてもよいが、最終状態を再度開いて確認する。

Available になったら RDS endpoint、port、DB identifier を実行ログへ記録する。

確認ポイント:

Public access が No であること。

Security Group が `taskflow-prd-sg-db` であること。

DB status が Available であること。

記録として残すもの:

RDS 作成完了画面のスクリーンショット

RDS 詳細画面（endpoint / port が見える画面）のスクリーンショット

RDS endpoint / port / identifier のメモ

完了条件:

RDS が private 構成で作成され、Available になっていること。

つまずきやすい点 / 補足:

この時点でローカル PC から接続できないのは想定どおり。private RDS であることを優先する。

Public access を Yes に変えてまで「接続できた実績」を作らない。

2.11 DB_URL を Parameter Store へ登録する

目的: RDS 作成後に確定した endpoint を backend 参照用の DB_URL に反映する。

事前準備:

RDS endpoint と port が確定していること。

手順:

RDS 詳細画面から endpoint と port を確認する。

DB 名 `taskflow` を含めて JDBC URL を組み立てる。形式例: `jdbc:postgresql://<endpoint>:5432/taskflow`。

Systems Manager → Parameter Store を開き、`Create parameter` を押す。

Name に `/taskflow/prd/backend/DB_URL` を入力する。

Type は `SecureString` を推奨する。少なくとも backend から参照する値として一元管理する。

Value に組み立てた JDBC URL を入力して保存する。

登録後、Parameter 一覧へ戻り、`DB_URL` を含めて backend 用パラメータが一式そろっていることを確認する。

実行ログへ DB_URL の組み立てルール（値そのものではなく、どの endpoint / port / db name から作ったか）をメモする。

確認ポイント:

DB_URL が RDS endpoint と port に一致していること。

backend 用キーが一式そろっていること。

記録として残すもの:

Parameter Store 一覧のスクリーンショット

DB_URL 登録完了メモ

完了条件:

Phase3 で backend が参照する backend パラメータ一式が登録済みであること。

つまずきやすい点 / 補足:

DB_URL の値を Git 管理ファイルへ貼らない。

DB 名の末尾を付け忘れると接続時に別 DB へ行く、または接続失敗するので注意する。

2.12 RDS の最終設定を確認し、Phase3 へ引き継ぐ

目的: private RDS として正しく作られていることを確認し、接続確認を Phase3 へ渡す。

事前準備:

RDS が Available であること。

手順:

RDS 詳細画面を開き、Public access が No であることを再確認する。

Connectivity & security で、VPC が `taskflow-prd-vpc`、DB subnet group が `taskflow-prd-rds-subnet`、VPC security groups が `taskflow-prd-sg-db` であることを確認する。

Security Group 詳細へ遷移し、db SG の inbound が `5432 from taskflow-prd-sg-app` のみであることを確認する。

実行ログへ「Phase2 標準手順ではローカル PC からの DBeaver / psql 接続確認を実施しない。最終接続確認は Phase3 の Elastic Beanstalk backend 疎通で行う」と明記する。

もし Phase2 中に例外的な接続確認が必要になった場合は、別途例外申請扱いで手順を分け、恒久設定へ残さないことをメモする。

確認ポイント:

Private RDS の最終状態が確認できていること。

Phase3 へ引き継ぐ方針が文章で残っていること。

記録として残すもの:

RDS Connectivity & security 画面のスクリーンショット

Phase3 引継ぎメモ

完了条件:

Phase2 完了後の接続確認方針がブレずに残っていること。

つまずきやすい点 / 補足:

「接続できていないから未完了」と誤判定しない。Phase2 の完了条件は private DB が正しく作られていること。

例外的なローカル接続確認は標準手順外とする。標準手順へ混ぜない。

2.13 migration 実行方針を記録する

目的: Phase3 の backend デプロイ時に DB 初期化を安全に実行できるようにする。

事前準備:

backend 側で Flyway または schema 初期化手順が分かること。

手順:

backend リポジトリを開き、Flyway の migration ファイル一覧、または DB 初期化に使う SQL を確認する。

実行ログへ、migration 実行方式を明記する。推奨は「Phase3 で backend を Elastic Beanstalk へデプロイし、起動時に migration を実行させる」。

migration 失敗時の初動も記載する。例: backend の再デプロイを止める、RDS の状態を確認する、必要に応じて snapshot を確保する。

「DB を削除してやり直す」ではなく「snapshot 保全を優先する」と明記する。

確認ポイント:

migration をいつ・どこから実行するかが決まっていること。

失敗時の初動が書かれていること。

記録として残すもの:

migration 実行方針メモ

完了条件:

Phase3 着手時に DB 初期化のやり方で迷わないこと。

つまずきやすい点 / 補足:

初回だからといって安易に DB 削除を選ばない。Phase0 メモで snapshot 優先が確定している。

3. Phase2 完了判定

以下のすべてに Yes と言える場合、Phase2 完了と判定する。1つでも No がある場合は、その項目の是正または理由の記録が終わるまで Phase3 へ進まない。

| No. | 完了判定項目 | 確認結果 / メモ |
| --- | --- | --- |
| 1 | リージョンが ap-northeast-1 で統一されている。 | 未記入 |
| 2 | 専用 VPC `taskflow-prd-vpc` が作成済みである。 | 未記入 |
| 3 | public subnet 2件、private subnet 2件が作成済みである。 | 未記入 |
| 4 | NAT Gateway を作成していない。 | 未記入 |
| 5 | app SG と db SG が作成済みで、db SG の inbound が app SG からの 5432 のみである。 | 未記入 |
| 6 | Parameter Store に backend 用キー（DB_URL / DB_USERNAME / DB_PASSWORD / JWT_SECRET / JWT_EXPIRATION_MILLIS / CORS_ALLOWED_ORIGINS）がそろっている。 | 未記入 |
| 7 | DB subnet group が private subnet 2件で構成されている。 | 未記入 |
| 8 | RDS identifier が `taskflow-prd-rds`、DB 名が `taskflow` である。 | 未記入 |
| 9 | RDS の Public access が No である。 | 未記入 |
| 10 | RDS が Available である。 | 未記入 |
| 11 | Phase3 で backend から接続確認・migration 実行する方針が記録済みである。 | 未記入 |

4. この Phase でやってはいけないこと

RDS の Public access を恒久的に Yes にすること。

db SG に 0.0.0.0/0 で 5432 を許可すること。

標準手順にないローカル直結確認を完了条件へ混ぜること。

本番 secret 実値を Git 管理ファイルへ転記すること。

NAT Gateway や bastion を「とりあえず」で追加すること。

添付ファイル機能や独自ドメインの設定まで Phase2 に混ぜること。

付録A. Parameter Store 登録対象一覧

| パラメータ名 | 推奨 Type | 登録タイミング |
| --- | --- | --- |
| /taskflow/prd/backend/DB_URL | SecureString | RDS endpoint 確定後に登録 |
| /taskflow/prd/backend/DB_USERNAME | String または SecureString | RDS 作成前に登録 |
| /taskflow/prd/backend/DB_PASSWORD | SecureString | RDS 作成前に登録 |
| /taskflow/prd/backend/JWT_SECRET | SecureString | RDS 作成前に登録 |
| /taskflow/prd/backend/JWT_EXPIRATION_MILLIS | String | RDS 作成前に登録 |
| /taskflow/prd/backend/CORS_ALLOWED_ORIGINS | String | RDS 作成前に登録 |

付録B. Phase3 への引継ぎメモ雛形

以下の項目を埋めて Phase3 作業者へ渡す。

VPC ID:

public subnet IDs:

private subnet IDs:

app SG ID:

db SG ID:

DB subnet group 名:

RDS endpoint:

RDS port:

DB 名:

Parameter Store prefix:

migration 実行方式:

Phase2 時点での未解決事項: