AWSデプロイ作業手順書

Phase7（再改訂版）

最終総合テスト・公開判定・運用引継ぎ
（Phase6.5 自動デプロイ反映版）

| 作成日 | 2026年4月12日 |
| --- | --- |
| 対象環境 | taskflow-prd |
| 対象リージョン | ap-northeast-1 |
| 前提 | Phase6 条件付き完了、Phase6.5 の CI / backend deploy / frontend deploy 成功済み |

この版の位置づけ Phase7 は、手動デプロイ前提ではなく、GitHub Actions の production Environment 承認付き deploy を経由した本番反映後に、CloudFront 公開 URL を入口として最終総合テストと公開判定を行う。

1. 本書で扱う範囲

Phase7 では、公開済み frontend / backend / database / network / secret / monitoring の前提が維持されていることを確認したうえで、GitHub Actions による本番 deploy を正規手順として使い、最終総合テスト・公開判定・運用引継ぎを実施する。

対象は MVP 公開範囲に含めた認証、タスク一覧、詳細、作成、編集、削除、フィルタ、入力バリデーション、認可境界、監視確認、初動メモ確認である。コメント、添付ファイル、チーム管理、通知、パスワードリセットなどは今回の Phase7 合格条件から除外する。

2. 固定して使う値

| frontend 公開 URL | https://d3jotedl3xn7u4.cloudfront.net |
| --- | --- |
| CloudFront Distribution | taskflow-prd-cf-web / E688SH91TX10P |
| Elastic Beanstalk Application | taskflow-prd-eb-app |
| Elastic Beanstalk Environment | Taskflow-prd-eb-app-env |
| backend artifact バケット | taskflow-prd-eb-artifacts-359429618625 |
| frontend 配備先バケット | taskflow-prd-frontend-site-359429618625 |
| GitHub Environment | production（Required reviewer 有効、deploy branch は develop のみ） |
| deploy role | taskflow-prd-github-actions-deploy-role |

3. 事前に用意するもの

GitHub リポジトリの Actions / Environments を参照できる権限

AWS コンソールまたは AWS CLI を参照できる端末

ブラウザ（シークレットウィンドウを利用できること）

テスト用メールアドレスを複数生成できること（例: userA / userB）

Phase6 の初動メモ、復旧メモ、完了判定メモを参照できること

Phase6.5 の execution log と deploy workflow を参照できること

4. Phase7 の作業手順

5.1. 証跡フォルダと作業ログを作成する

目的: Phase7 の実施結果を後から追えるように、証跡格納先と実行ログを先に作る。

作業手順

`docs/02_製造/AWSデプロイ/作業記録フォルダ_phase7/` を作成する。

`screenshots`、`exports`、`notes` の 3 サブフォルダを作成する。

`phase7_execution_log.md` を新規作成し、基本情報（日時、作業者、AWSアカウント、リージョン、対象Phase、参照手順書）を記載する。

本書 2 章の固定値を execution log に転記する。

つまずきやすい点 / 注意事項

フォルダ名の phase 番号を誤らない。Phase6 / Phase6.5 の証跡へ上書きしない。

完了条件

証跡フォルダと execution log が作成されていること。

5.2. 開始前チェックを実施する

目的: 現在の公開環境が Phase7 を始められる状態かを確認し、異常があれば先に切り分ける。

作業手順

CloudFront Distribution `E688SH91TX10P` の Status が `Deployed` であることを確認する。

Elastic Beanstalk Environment `Taskflow-prd-eb-app-env` の `Status=Ready`、`Health=Green`、`HealthStatus=Ok` を確認する。

RDS `taskflow-prd-rds` の `DBInstanceStatus=available` と `PubliclyAccessible=false` を確認する。

Phase6 完了判定メモを開き、`条件付き完了` であることと残課題を再確認する。

つまずきやすい点 / 注意事項

Phase6 の残課題は存在していてよい。ここでは『悪化していないこと』を確認する。

完了条件

開始前チェックの結果が execution log に記録されていること。

5.3. MVP の検証対象と除外対象を固定する

目的: テスト途中で合格条件がぶれないよう、対象と除外を先に明文化する。

作業手順

今回の検証対象を execution log に転記する。対象は、新規登録、ログイン、ログアウト、セッション切れ導線、タスク一覧、フィルタ、詳細、作成、編集、削除、担当者候補取得、入力バリデーション、認可境界、監視確認とする。

除外対象も execution log に転記する。対象は、コメント、添付ファイル、チーム管理、通知、パスワードリセット、ヘルプ、管理者画面とする。

ブラウザ確認時に、除外対象 UI が不用意に公開されていないことも確認対象に含める。

つまずきやすい点 / 注意事項

添付・コメントはもともとの画面一覧には存在するが、今回の MVP 合格条件には含めない。

完了条件

検証対象と除外対象が execution log に明記されていること。

5.4. GitHub Actions の最新結果と production 承認前提を確認する

目的: Phase7 の入口を『GitHub Actions で反映された本番版』に固定する。

作業手順

GitHub の `production` Environment を開き、Required reviewer と deploy branch 制限が維持されていることを確認する。

Actions の `ci` が成功していることを確認する。

Actions の `deploy-backend-prd` が成功していることを確認する。

Actions の `deploy-frontend-prd` が成功していることを確認する。

Phase6.5 execution log の最終結果（CI / backend deploy / frontend deploy 成功）と、反映済み version label を execution log に転記する。

つまずきやすい点 / 注意事項

以後、コード変更が入った場合はローカル CLI ではなく GitHub Actions の deploy workflow を再実行してから Phase7 をやり直す。

完了条件

Phase7 の起点となる deploy 経路が GitHub Actions に一本化されていること。

5.5. 必要な場合のみ、GitHub Actions から再デプロイする

目的: Phase7 実施時点の確認対象を明示的に最新化する。

作業手順

再デプロイが不要なら、この手順は `スキップ（理由記録あり）` としてよい。

再デプロイが必要な場合は `deploy-backend-prd` を `workflow_dispatch` で実行し、ref と deploy_note を記録する。

backend 成功後に `deploy-frontend-prd` を `workflow_dispatch` で実行し、ref と deploy_note を記録する。

deploy-backend-prd の summary に出た version label を execution log に転記する。

失敗時は workflow ログ、`describe-environments`、`describe-events` の出力を notes に残し、ブラウザ試験へ進まない。

つまずきやすい点 / 注意事項

順序は backend → frontend を守る。frontend だけ先に切り替えない。

完了条件

Phase7 の試験対象バージョンが特定できていること。

5.6. CloudFront 公開 URL で正常系ブラウザ確認を行う

目的: 利用者が実際に触る入口で、主要な正常系導線が成立していることを確認する。

作業手順

シークレットウィンドウで `https://d3jotedl3xn7u4.cloudfront.net/login` を開く。

ログイン画面が表示されることを確認する。

新規ユーザー A を登録し、登録後にログイン画面へ戻ることを確認する。

ユーザー A でログインし、タスク一覧へ遷移することを確認する。

一覧画面でフィルタを操作し、表示の変化を確認する。

タスクを 1 件作成し、一覧へ戻って表示されることを確認する。

作成したタスクの詳細画面を開き、入力値が表示されることを確認する。

編集画面でタイトル・ステータス・優先度のいずれかを変更し、詳細へ反映されることを確認する。

削除を実施し、一覧へ戻って対象タスクが消えることを確認する。

ログアウトを実施し、未認証状態へ戻ることを確認する。

つまずきやすい点 / 注意事項

画面遷移時に CORS エラーや白画面が出ないこと。コメント / 添付 UI が表示されていないこと。

完了条件

正常系ブラウザ確認が一通り完了していること。

5.7. 未認証・セッション切れ・認可境界を確認する

目的: 公開後に起こりやすい認証まわりの異常導線が要件どおりかを確認する。

作業手順

未ログイン状態で保護画面 URL を直接開き、ログイン画面へ誘導されることを確認する。

ユーザー B を別ブラウザまたは別セッションで登録・ログインする。

ユーザー A が作成したタスクに対して、ユーザー B で詳細参照・更新・削除を試し、想定どおりの認可結果になることを確認する。

期限切れトークンまたはログアウト後セッションで API 呼び出しを行い、未認証扱いになることを確認する。

入力バリデーションとして、必須未入力や文字数超過など代表ケースを確認する。

つまずきやすい点 / 注意事項

認可境界の確認では、成功だけでなく拒否結果の画面・メッセージ・HTTP ステータスの整合も見る。

完了条件

未認証 / 認可 / バリデーションの代表確認が完了していること。

5.8. ネットワーク・API・CloudWatch Logs を確認する

目的: 画面上で見えた結果と、裏側の API / ログ挙動が矛盾しないことを確認する。

作業手順

ブラウザ DevTools で `login`、`tasks list`、`task create/update/delete` の代表 API を確認する。

HTTP ステータスが画面結果と整合していることを確認する。

CloudWatch Logs Insights の保存済みクエリ `taskflow-prd-all-events` を使い、直近操作の `eventId / requestId / status` を確認する。

必要に応じて `taskflow-prd-auth-failures` と `taskflow-prd-task-audit` も確認する。

`/actuator/health` の 2xx と `/api/auth-test/**` の 2xx で `LOG-REQ-001` が出ないことは仕様どおりとして扱う。

つまずきやすい点 / 注意事項

CloudWatch 側はロググループ名中心ではなく eventId ベースで確認する。

完了条件

代表操作について、画面結果・HTTP ステータス・CloudWatch Logs が矛盾していないこと。

5.9. 監視・初動メモ・復旧導線をスポット確認する

目的: 公開後の運用導線が実際に使える状態かを確認する。

作業手順

CloudWatch Alarm 一覧を開き、EB / RDS / CloudFront の基本アラームが存在することを確認する。

SNS 通知先 topic 名と endpoint を確認する。

Phase6 の `initial_response_memo.md` を開き、CloudFront → EB → Logs Insights → EB logs → RDS の確認順が維持されていることを確認する。

`rds_restore_memo.md` を開き、PITR / snapshot restore の方針が確認できることを確認する。

つまずきやすい点 / 注意事項

ここでは実際に障害を起こさない。運用手順の所在と内容が辿れることを確認する。

完了条件

監視と復旧導線が参照可能であること。

5.10. Phase7 完了判定メモを作成する

目的: 最終総合テストの結果と、公開継続可否を文書として確定する。

作業手順

`01_Phase7完了判定メモ.md` を新規作成する。

実施日、作業者、対象 ref、backend version label、frontend deploy 実施有無を記載する。

正常系、異常系、認可、ログ確認、監視確認の結果を要約する。

残課題があれば Phase6 からの継続課題と新規発見課題を分けて記載する。

最終判定を `公開継続可` / `条件付き公開継続可` / `要修正` のいずれかで明記する。

つまずきやすい点 / 注意事項

Phase6 の残課題をそのまま転記するだけで終わらせず、『Phase7 で悪化していないか』も記載する。

完了条件

完了判定メモが作成され、次フェーズへ引き継げる状態であること。

5. Phase7 の合格基準

| deploy 経路 | GitHub Actions `ci`、`deploy-backend-prd`、`deploy-frontend-prd` の成功を確認できること。 |
| --- | --- |
| 正常系 | register / login / task CRUD / logout が CloudFront 公開 URL で成功すること。 |
| 異常系 | 未認証、認可、バリデーションの代表ケースが想定どおりであること。 |
| ログ | CloudWatch Logs Insights で代表 eventId を追跡できること。 |
| 監視 | CloudWatch Alarm、初動メモ、RDS 復旧メモが参照可能であること。 |
| 除外対象 | コメント / 添付 / チーム機能などが MVP 合格条件に含まれないことを判定メモへ明記すること。 |

6. 次フェーズへの引き継ぎ

Phase7 で発見した UI 不整合、認可不整合、ログ欠落は Phase8 の成果物整理前に分類して記録する。

GitHub Actions deploy role policy を更新した場合は、テンプレート JSON と実際の inline policy を常に同じ内容へ揃える。

production Environment の `Prevent self-review` を初回検証で緩めた場合は、再度有効化する。

Phase6 の残課題（db SG 例外、secret ローテーション、CLI user 権限整理）は次フェーズでも継続管理する。

補足 本書は、Phase6.5 で GitHub Actions による自動 deploy が成功している前提で使用する。以後、Phase7 実施中に再反映が必要になった場合は、ローカルからの手動 deploy ではなく `deploy-backend-prd` / `deploy-frontend-prd` を再実行してから再試験する。