Phase8 作業手順書
（Phase7 作業メモ反映版 / ポートフォリオ化・成果物整理）

task-manager-app / taskflow-prd

| 目的 | Phase7 の結果を踏まえ、公開継続中の MVP を「説明できる成果物」に整理し、README・図・証跡・面談用要約まで完成させる。 |
| --- | --- |
| Phase7 判定 | 条件付き公開継続可。MVP の正常系・異常系・認可境界・ログ到達は確認済み。 |
| 前提 | 本番 deploy は GitHub Actions（ci / deploy-backend-prd / deploy-frontend-prd）を正規手順とする。 |
| 注意 | Phase6 からの継続課題と Phase7 で残った監視課題は、隠さず成果物へ記載する。 |

# 1. この Phase の位置づけ

Phase8 は、機能追加や AWS 構築を行う Phase ではなく、これまでの実装・運用・検証結果を整理し、第三者に説明できる完成状態へ整える Phase である。

README、構成図、deploy フロー図、監視・復旧要点、既知課題一覧、面談用要約を作成する。

Phase7 で解消した不具合は「解消済みの初回検出事項」として残し、未解消事項は残課題として明示する。

コメント、添付、チーム管理、通知、パスワードリセット、ヘルプ、管理者画面は MVP 対象外として整理する。

# 2. Phase7 作業メモから確定している前提

| 観点 | 確定内容 | Phase8 での扱い |
| --- | --- | --- |
| 公開可否 | 条件付き公開継続可 | README と完了判定メモに同じ表現で記載する |
| deploy 導線 | GitHub Actions + production Environment + OIDC | 手動 deploy 記述は削除し、正規手順として図と文書へ反映する |
| MVP 範囲 | register / login / task CRUD / logout / session expired | 対象外機能と対比して明記する |
| Phase7 解消事項 | frontend API base URL 不整合、backend port 不整合、CloudFront API 認可エラー変換 | 「解消済み事項」欄へ整理する |
| 未解消事項 | EB health alarm 不整合、Phase6 継続課題 | 残課題一覧に残し、今後の拡張候補と混在させない |

# 3. Phase8 で作成・更新する成果物

README.md（概要、技術スタック、構成図、MVP 範囲、deploy 手順、監視、既知課題を含む）

システム構成図 1 枚（CloudFront / S3 / Elastic Beanstalk / RDS / CloudWatch / CloudTrail / GitHub Actions）

本番 deploy フロー図 1 枚（ci → approval → deploy-backend-prd → deploy-frontend-prd）

検証結果サマリ（Phase7 の正常系・異常系・認可境界・ログ確認結果）

既知課題 / 残課題一覧（Phase6 継続課題 + Phase7 監視課題）

面談・ポートフォリオ用の要約文（短文版 / 詳細版）

Phase8 完了判定メモ

# 4. 作業前チェック

Phase7 完了判定メモ、Phase7 execution log、Phase8 引き継ぎメモを開き、最新内容を読み終える。

README、図、スクリーンショット置き場の作成先パスを決める。推奨例: docs/03_成果物/。

公開 URL、CloudFront Distribution、Elastic Beanstalk Environment、artifact バケット、frontend バケット、deploy role 名をメモに固定する。

README に記載する ref / version label / 判定日を、Phase7 メモと一致させる。

# 5. 詳細手順

## 5.1 証跡フォルダを作成する

docs/03_成果物/ または同等の配下に、readme_drafts / diagrams / screenshots / notes の 4 フォルダを作成する。

Phase7 の証跡から README に転載するスクリーンショット候補を選び、用途ごとにメモする。例: login、tasks list、task detail、403、session expired。

この Phase の execution log を新規作成し、参照元として Phase6 完了判定メモ、Phase6.5 実行ログ、Phase7 完了判定メモ、Phase8 引き継ぎメモを列挙する。

## 5.2 README の骨子を作成する

README の見出し順を先に決める。推奨順は「概要 → 主な機能 → MVP 対象 / 対象外 → 技術スタック → システム構成 → deploy フロー → 監視 / 復旧 → 検証結果 → 既知課題 → 今後の拡張」。

概要には、個人開発のタスク管理 Web アプリであり、AWS 本番公開・監視・CI/CD まで含めて構築したことを 3〜5 行で記載する。

主な機能には、register / login / task list / detail / create / update / delete / logout / session expired を箇条書きで記載する。

MVP 対象外として、コメント / 添付ファイル / チーム管理 / 通知 / パスワードリセット / ヘルプ / 管理者画面を明記する。

## 5.3 構成図を作成する

構成図には最低限、User Browser、CloudFront、S3(frontend)、Elastic Beanstalk、RDS、CloudWatch Logs、CloudWatch Alarm、SNS、CloudTrail、GitHub Actions、OIDC、IAM Role を入れる。

矢印には『静的配信』『/api/* ルーティング』『アプリ実行』『DB 接続』『ログ収集』『監視通知』『deploy』など、1〜3 語の役割を付ける。

図の下に 3〜5 行で補足を入れ、『frontend は S3 + CloudFront、backend は Elastic Beanstalk、DB は private RDS、deploy は GitHub Actions + OIDC』と説明する。

## 5.4 deploy フロー図と運用要点を作成する

Phase6.5 の実績どおり、ci / deploy-backend-prd / deploy-frontend-prd の 3 本を正規フローとして記載する。

production Environment の Required reviewer、有効な deploy branch が develop のみであること、OIDC trust policy が environment:production を信頼することを記載する。

README と図の両方で、『本番再反映はローカル手動 deploy ではなく GitHub Actions を使う』と明記する。

## 5.5 検証結果サマリを作成する

Phase7 の正常系結果を表にする。列例: 観点 / 結果 / 補足。register、login、task CRUD、logout、session expired を入れる。

異常系 / 認可境界も表にする。未認証 401、無効 token 401、他人タスク detail 403、update 403、delete 403、入力バリデーションを入れる。

CloudWatch Logs 到達確認について、requestId と eventId を対応づけて追えること、tail / bundle が取得可能なことを 1 節で要約する。

## 5.6 解消済み事項を整理する

Phase7 で初回検出し、その場で解消した事項を『解消済みの初回検出事項』として整理する。

最低限、frontend API base URL の localhost 解決問題、backend Procfile / SERVER_PORT 不整合、CloudFront custom error response による API 認可エラー HTML 化の 3 点を入れる。

解消内容は、何が問題だったか、どう直したか、今後の deploy で維持すべきファイルは何か、の順で 3 行程度にまとめる。

## 5.7 残課題を整理する

Phase6 からの継続課題をそのまま記載する。db SG 例外、DB_PASSWORD / JWT_SECRET ローテーション、taskflow-cli-operator の最小権限化、eventId 単位監視未整備。

Phase7 の新規未解消課題として、taskflow-prd-eb-environment-health アラーム不整合を追加する。

残課題は『影響』『現状』『次の対応』の 3 列または 3 項目で整理し、拡張機能候補と混ぜない。

## 5.8 面談・ポートフォリオ用要約を作成する

100〜150 文字の短文版と、300〜500 文字の詳細版を作成する。

短文版には『Spring Boot / React / PostgreSQL / AWS / GitHub Actions / OIDC / CloudWatch』を自然に含める。

詳細版には、MVP の機能、AWS 構成、deploy 自動化、監視設計、Phase7 で実施した総合テストまで含める。

## 5.9 GitHub 公開前チェックを行う

README に個人情報、アクセスキー、署名付き URL、秘密値、不要な一時ユーザー名が残っていないか確認する。

スクリーンショットにメールアドレスや token、AWS アカウント固有情報が見えすぎていないか確認する。必要ならトリミングまたはマスクする。

workflow、policy、environment 変数説明、README の記述に不整合がないかを確認する。

## 5.10 Phase8 完了判定メモを作成する

結論は『成果物整理完了』だけでなく、公開中 MVP を第三者へ説明できる状態になったかで判定する。

README、構成図、deploy フロー図、検証結果、既知課題一覧、面談用要約の完成有無を 1 行ずつ記載する。

未完項目がある場合は『Phase8 部分完了』として残し、次アクションを 3 件以内で書く。

# 6. README に最低限入れるべき文面

記載例 本アプリは、Spring Boot / React / PostgreSQL を用いたタスク管理 Web アプリです。 AWS では S3 + CloudFront による frontend 配信、Elastic Beanstalk による backend 実行、RDS(PostgreSQL) による DB 運用を構成し、 GitHub Actions + OIDC + production Environment 承認により本番 deploy を自動化しています。 CloudWatch Logs / Alarm、CloudTrail、初動メモ、RDS restore メモも整備し、MVP の公開・運用・再デプロイまでを一通り説明できる状態にしています。

# 7. Phase8 完了判定基準

| チェック項目 | 判定 |
| --- | --- |
| README に概要、MVP 範囲、技術スタック、構成、deploy、監視、既知課題が記載されている | □ |
| 構成図と deploy フロー図が完成している | □ |
| Phase7 の検証結果が正常系・異常系・認可境界・ログ確認まで整理されている | □ |
| 解消済み事項と未解消事項が分離されている | □ |
| 面談用要約（短文版 / 詳細版）が完成している | □ |
| 公開・共有しても問題ない内容になっている | □ |

# 8. この Phase の最終メッセージ例

完了判定の書き方例: 「Phase8 は完了。公開中 MVP について、機能、構成、deploy、監視、既知課題、今後の拡張方針を第三者へ説明できる状態になった。ただし、EB health alarm 不整合、secret ローテーション、CLI user 最小権限化、db SG 例外は継続課題として管理する。」