タスク管理アプリ
AWSデプロイ Phase0 詳細作業手順書

対象: MVPデプロイ準備の事前整理
目的: 現行構成の棚卸し、MVP範囲の確定、AWS方針決定を完了し、後続フェーズで手戻りしない状態を作る。

| 想定読者 | プロジェクトを初めて引き継ぐ担当者、または AWS デプロイ準備を初回実施する担当者。 |
| --- | --- |
| 想定所要時間 | Phase0 全体で約 16〜20 時間。1 回で終わらせず、記録を残しながら 2〜3 回に分けて進める。 |
| 前提 | ソースコード取得済みで、ローカルで backend / frontend / DB を起動できること。 |
| 最終成果物 | 現行構成メモ、MVP対象一覧、正常系/異常系シナリオ、AWS 方針メモ、Phase1 へ渡せる判断材料一式。 |

重要: 各ステップの最後に必ず成果物を保存し、完了条件を確認してください。成果物が残っていない作業は完了扱いにしません。

# 1. 進め方と共通ルール

## 1-1. 作業記録フォルダを最初に作る

リポジトリの docs 配下、またはチームで合意した場所に Phase0 用の記録フォルダを作成する。例: aws-deploy/phase0。

## 1-2. 判断理由を 1 行で残す

MVP から外した理由、保留理由、既知不具合の公開可否などは、後で説明できるように 1 行で残す。

## 1-3. コマンド結果はテキストで残す

git、docker、npm、gradle、psql の結果は画像ではなくテキストとして貼り付ける。

## 1-4. 完了条件を満たしたらチェックを付ける

作業しただけでは完了ではない。各ステップに記載の完了条件を満たした時点で完了とする。

## 1-5. 作業開始前チェックリスト

| 確認 | 項目 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| □ | ソース取得 | backend / frontend / docs が取得済みで、対象ブランチが確定している。 |
| □ | 実行環境 | JDK、Node.js、Docker、DBeaver または psql を利用できる。 |
| □ | AWS権限 | AWS Console にログインできる。少なくとも主要サービスを閲覧できる。 |
| □ | 記録場所 | Phase0 の作業記録フォルダを作成済み。 |

# 2. Phase0 詳細作業手順

Phase0 は、後続の AWS 作業そのものではなく、『AWS 作業に入ってよい状態か』を確定させるための準備工程です。

# 2-1. 0.1 現行構成の棚卸し

いま動いているローカル環境を客観的に説明できる状態にします。backend / frontend / DB / 添付ファイル / 環境依存設定の 5 点を押さえます。

## 0.1-1 リポジトリと作業基準点の固定

| 作業目的 | 今回のデプロイ準備で参照するソースコードの基準点を確定する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | GitHub 上の対象リポジトリと、ローカルの作業ディレクトリを開いておく。 |
| 詳細手順 | • 対象ブランチ名を確認する。 • 親ディレクトリで git status --short を実行し、未コミット差分の有無を確認する。 • git log -1 --oneline を実行し、最新コミットIDを控える。 • backend / frontend / docs の位置をメモに残す。 • 以後の記録物には、このブランチ名とコミットIDを併記する。 |
| 実行コマンド例 | • git branch --show-current • git status --short • git log -1 --oneline |
| 記録として残すもの | 「作業基準点メモ」。ブランチ名、コミットID、ディレクトリ構成を記載する。 |
| 完了条件 | 第三者が同じブランチ・コミットを参照できる情報が揃っている。 |
| つまずきやすい点 | • 未コミット差分を放置すると、何を検証したのか追跡できなくなる。 • 親ディレクトリを間違えると、以後のコマンド例が合わなくなる。 |

## 0.1-2 バックエンド起動手順の確認

| 作業目的 | Spring Boot の起動条件と依存物を明確にする。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | DB が必要な場合は先に起動しておく。backend ディレクトリを開く。 |
| 詳細手順 | • java -version と ./gradlew -version で実行環境を確認する。 • ローカル用設定ファイルの場所を確認する。 • ./gradlew clean bootRun または採用手順で起動する。 • 起動後、health endpoint または主要 API に疎通する。 • エラーが出た場合は、メッセージ全文と発生条件を記録する。 |
| 実行コマンド例 | • cd backend • java -version • ./gradlew -version • ./gradlew clean bootRun |
| 記録として残すもの | 「バックエンド起動手順書」。前提、起動コマンド、疎通確認方法、既知エラーを記載する。 |
| 完了条件 | クリーンな端末状態から、同じ手順で backend を再起動できる。 |
| つまずきやすい点 | • Gradle タスク名が違う場合は README や build.gradle を先に確認する。 • DB 未起動で失敗した場合は、そうなる条件も手順書に残す。 |

## 0.1-3 フロントエンド起動手順の確認

| 作業目的 | React/Vite の起動条件と API 接続先の切替方法を明確にする。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | frontend ディレクトリを開き、Node.js と npm が使える状態にする。 |
| 詳細手順 | • node -v と npm -v を実行する。 • npm install を実行し、依存を導入する。 • package.json の scripts を確認する。 • npm run dev で画面を表示し、ブラウザで確認する。 • 開発者ツールの Network で API 接続先 URL を確認する。 • npm run build で本番ビルドも通す。 |
| 実行コマンド例 | • cd frontend • node -v • npm -v • npm install • npm run dev • npm run build |
| 記録として残すもの | 「フロント起動手順書」。Node.js 版数、dev/build 手順、API ベースURL確認方法を記載する。 |
| 完了条件 | 画面を表示でき、どの環境変数が API 接続先を決めているか説明できる。 |
| つまずきやすい点 | • .env の値が backend の URL とずれている場合がある。 • npm install の warning と error は分けて記録する。 |

## 0.1-4 DB起動方式と接続情報の確認

| 作業目的 | ローカル DB を起動し、接続情報の出所を一枚にまとめる。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | docker compose 定義ファイルや application-local.yml の場所を確認しておく。 |
| 詳細手順 | • DB が Docker Compose かローカルインストールかを確認する。 • docker compose up -d を実行して起動する。 • docker ps でコンテナを確認する。 • application-local.yml と compose 定義の DB 名、ポート、ユーザーを照合する。 • psql または DBeaver で接続確認する。 |
| 実行コマンド例 | • docker compose up -d • docker ps • psql -h localhost -p 5432 -U <user> -d <db> |
| 記録として残すもの | 「DB接続情報対応表」。接続先、認証情報の定義場所、起動方法、停止方法、接続確認方法を含める。 |
| 完了条件 | 担当者が DB を起動し、同じ接続情報で接続できる。 |
| つまずきやすい点 | • compose 定義と application-local の値が食い違う場合がある。 • 既存コンテナ名と競合して起動できないケースがある。 |

## 0.1-5 スキーマ反映・初期化方式の確認

| 作業目的 | 空の DB からアプリが起動できるまでの初期化手順を確定する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | migration 用の設定ファイル、SQL スクリプト、起動ログを確認できる状態にする。 |
| 詳細手順 | • Flyway、schema.sql、data.sql、手動 SQL のどれを採用しているか確認する。 • backend 起動ログで migration 実行有無を確認する。 • psql の \dt または DBeaver で主要テーブルの作成を確認する。 • 初期データが必要なら投入方法と実行順を記録する。 |
| 実行コマンド例 | • backend 起動ログの migration 確認 • psql 接続後 \dt |
| 記録として残すもの | 「DB初期化手順書」。初期化方法、実行順、確認方法、初期データの有無を明記する。 |
| 完了条件 | 空 DB から最低限のアプリ起動可能状態を再現できる。 |
| つまずきやすい点 | • 既存データが残った DB だけで確認すると、初期化手順の抜け漏れに気づけない。 |

## 0.1-6 添付ファイル保存方式の確認

| 作業目的 | 添付ファイルの現在の保存先と、本番で問題になる点を洗い出す。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 添付アップロードができる画面と、関連する DB テーブルや保存先ディレクトリを確認できるようにする。 |
| 詳細手順 | • 画面から添付ファイルを 1 件アップロードする。 • DB と保存先ディレクトリを確認し、どこに何が保存されているか整理する。 • 削除機能がある場合は削除し、実ファイルも消えるか確認する。 • 容量上限、拡張子制御、パス依存の有無を記録する。 |
| 実行コマンド例 | • 画面から添付アップロード • DB レコード確認 • 保存先ディレクトリ確認 |
| 記録として残すもの | 「添付保存方式メモ」。保存先、保存時メタ情報、削除時挙動、AWS 移行時の課題を記載する。 |
| 完了条件 | 現行方式の制約と、S3 移行が必要かどうかを説明できる。 |
| つまずきやすい点 | • ローカルパス直書きは本番でそのまま使えない。推測ではなく実際の動作を確認する。 |

## 0.1-7 認証・CORS・環境変数の使用箇所確認

| 作業目的 | 本番で外部化すべき設定を漏れなく洗い出す。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | backend / frontend の設定ファイルと検索機能を利用できるようにする。 |
| 詳細手順 | • backend 側で jwt、secret、token expiry、cors、origin、datasource などを検索する。 • frontend 側で VITE_ や API_BASE_URL を検索する。 • application*.yml、.env.*、設定クラスを横断して一覧化する。 • 秘密情報は値そのものではなく、格納場所と用途だけを記録する。 |
| 実行コマンド例 | • rg -n "jwt¦secret¦cors¦origin¦datasource¦VITE_" . |
| 記録として残すもの | 「環境依存設定一覧」。変数名、用途、現在の格納場所、本番での管理方法候補を含める。 |
| 完了条件 | 本番で外部化すべき設定が一覧化され、抜け漏れがない。 |
| つまずきやすい点 | • 秘密値を文書にそのまま残さない。 • 同じ値が複数ファイルに重複していないか確認する。 |

## 0.1-8 ローカルでMVP通し確認

| 作業目的 | 公開前に最低限通ってほしい機能が、ローカルで一連操作できることを確認する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | backend、frontend、DB を起動し、検証用ユーザーとデータを準備する。 |
| 詳細手順 | • ログイン、新規登録、タスク一覧、詳細、作成、編集、削除、コメント、添付などを順に操作する。 • 成功・失敗・条件付きの 3 区分で記録する。 • Network タブで主要 API のステータスコードを確認する。 • backend ログも見て、想定外のエラーを控える。 |
| 実行コマンド例 | • ブラウザ操作 + DevTools Network • backend ログ確認 |
| 記録として残すもの | 「ローカル通し確認結果」。機能ごとの成否、失敗条件、備考を表形式で残す。 |
| 完了条件 | MVP 候補機能の動作可否が一覧化され、公開可否判断の材料が揃っている。 |
| つまずきやすい点 | • 成功した操作だけを残すと、同じ不具合を後で踏む。失敗も必ず残す。 |

## 0.1-9 既知不具合・未実装機能の明文化

| 作業目的 | 公開前に塞ぐものと公開後対応に回すものを明確に分ける。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 0.1-8 の結果一覧を開き、問題があった項目を洗い出せるようにする。 |
| 詳細手順 | • 不具合、暫定実装、未実装機能を一覧化する。 • Must / Should / Later の 3 段階で優先度を付ける。 • 公開前に塞がない場合は、その理由を 1 行で残す。 • Must には少なくとも解決方針を書いておく。 |
| 記録として残すもの | 「既知課題一覧」。現象、再現手順、優先度、公開前対応要否を記録する。 |
| 完了条件 | デプロイ可否判断に使える課題一覧があり、Must 項目が識別できる。 |
| つまずきやすい点 | • 『後で見る』だけでは流れ込む。公開前に解消しないなら、そう判断した理由を残す。 |

# 2-2. 0.2 MVP範囲と検証観点の確定

『何を公開対象にするか』と『公開してよいかをどう判定するか』を固めます。画面一覧、API、正常系・異常系シナリオ、テストデータまで落とし込みます。

## 0.2-1 設計資料から画面・機能候補を抽出

| 作業目的 | 現時点の設計上、どの画面・機能が存在する想定なのかを一覧化する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 画面一覧資料、設計メモ、ローカル通し確認結果を開いておく。 |
| 詳細手順 | • 認証、ダッシュボード、タスク、コメント、ファイル、チーム、通知・履歴などの区分で整理する。 • 1 画面 1 行ではなく、必要なら『画面 + 主機能』単位で分ける。 • 設計に載っているが未実装のものも漏らさず含める。 |
| 記録として残すもの | 「画面・機能候補一覧」 |
| 完了条件 | 設計上存在する機能が漏れなく洗い出されている。 |
| つまずきやすい点 | • 記憶だけで足さない。追加案がある場合は『別案』として分ける。 |

## 0.2-2 MVP対象画面の確定

| 作業目的 | 公開時点で使える状態にする画面を決める。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 0.2-1 の一覧と 0.1-8 の確認結果を見ながら判断する。 |
| 詳細手順 | • 各画面に対して『MVP に含める / 含めない』を判断する。 • 含めない画面には、工数、リスク、依存、優先度のいずれかで理由を書く。 • 認証、主要タスク操作、コメント、添付は必ず明示する。 |
| 記録として残すもの | 「MVP対象画面一覧」 |
| 完了条件 | MVP に含める画面と除外画面が明確で、理由も残っている。 |
| つまずきやすい点 | • 『たぶん使う』のまま残さない。今回公開するかどうかで二択にする。 |

## 0.2-3 MVP対象API・ドメイン機能の確定

| 作業目的 | 画面から逆算して、公開時に必要な API と業務機能を確定する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | backend の Controller 一覧とフロント画面の対応を確認できるようにする。 |
| 詳細手順 | • 画面ごとに必要な API を GET / POST / PUT / DELETE 単位で整理する。 • 画面と API の紐づきを一覧表にする。 • 認証、タスク、コメント、添付で漏れがないか見直す。 |
| 記録として残すもの | 「MVP API一覧」 |
| 完了条件 | 画面と API の対応関係が追える。 |
| つまずきやすい点 | • Controller 実装だけ見て決めると、使われていない API が混ざる。画面起点で考える。 |

## 0.2-4 後続拡張へ回す機能の切り分け

| 作業目的 | MVP外機能を明示し、後で『やり忘れ』と混同しないようにする。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 設計資料と拡張候補メモを並べて確認する。 |
| 詳細手順 | • 通知、チームダッシュボード、管理者画面、RBAC 強化、監査ログなどを洗い出す。 • MVP 外一覧を作り、後続でやる前提か今回見送りかを記録する。 • Later に回す理由を 1 行で残す。 |
| 記録として残すもの | 「MVP外機能一覧」 |
| 完了条件 | 公開対象と拡張対象の境界が明確。 |
| つまずきやすい点 | • MVP 外にしただけで忘れやすい。再開時に困らない程度の理由を残す。 |

## 0.2-5 正常系E2Eシナリオ作成

| 作業目的 | 第三者が順番通りに実行できる正常系シナリオを作る。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | MVP対象画面一覧と MVP API 一覧を開いておく。 |
| 詳細手順 | • 開始条件を決める。例: 新規ユーザー作成前か、既存ユーザーありか。 • 操作順を画面遷移に沿って 1 行ずつ書く。 • 各行に期待結果を書く。 • 確認場所は画面、API レスポンス、DB、ログのどれを見るかまで書く。 |
| 記録として残すもの | 「正常系シナリオ表」 |
| 完了条件 | 第三者が読んでそのまま実行できる粒度になっている。 |
| つまずきやすい点 | • 期待結果が『正常に表示される』だけだと曖昧。表示内容や遷移先まで書く。 |

## 0.2-6 異常系・境界値シナリオ作成

| 作業目的 | 公開前に最低限押さえるべき異常系を決める。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 既知課題一覧と MVP API 一覧を参照できるようにする。 |
| 詳細手順 | • バリデーションエラー、認証失敗、権限不足、存在しない ID、期限切れトークン、DB 停止時の挙動を候補にする。 • 致命傷を検知できる観点を優先して項目を絞る。 • 各シナリオに期待される UI 表示と HTTP ステータスを記載する。 |
| 記録として残すもの | 「異常系シナリオ表」 |
| 完了条件 | 公開前に潰すべき致命傷を検知できる観点が揃っている。 |
| つまずきやすい点 | • 異常系を増やしすぎると終わらない。公開後に障害になりやすいものを優先する。 |

## 0.2-7 テストデータ・検証アカウント整理

| 作業目的 | 誰が実施しても同じ検証条件を再現できるようにする。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 正常系・異常系シナリオを開き、必要データを洗い出せる状態にする。 |
| 詳細手順 | • 必要なユーザー、チーム、タスク、添付ファイルを洗い出す。 • 初期 SQL で作るか、画面操作で作るかを決める。 • 期限切れトークンなど特殊なデータは再現方法を明記する。 |
| 記録として残すもの | 「テストデータ定義」 |
| 完了条件 | 誰が実施しても同じ検証データを再現できる。 |
| つまずきやすい点 | • 手動でしか再現できないデータは、その作り方を具体的に書く。 |

## 0.2-8 デプロイ後スモークテスト項目の確定

| 作業目的 | AWS 上に載せた直後に、短時間で合否判定するための項目を決める。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | MVP対象一覧と正常系シナリオを参照できるようにする。 |
| 詳細手順 | • 公開 URL にアクセスした直後に確認する項目を 10〜15 件に絞る。 • 画面表示、ログイン、一覧表示、作成、コメント、添付、CORS、404/500 などを含める。 • 1 項目あたり 1〜2 分で確認できる内容にする。 |
| 記録として残すもの | 「スモークテスト一覧」 |
| 完了条件 | デプロイ直後に合否判定できる。 |
| つまずきやすい点 | • スモークテストに詳細 E2E を詰め込まない。『生きているか』を見る項目に絞る。 |

# 2-3. 0.3 AWS方針決定

『どの AWS 構成を、どの前提で、どの順序で進めるか』を決めます。まだ実際にリソースを作る工程ではありませんが、この判断が曖昧だと後続フェーズで作業が止まります。

## 0.3-1 リージョンの決定

| 作業目的 | 使用リージョンを 1 つに固定し、今後の全リソース作成先をそろえる。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 候補リージョンと AWS 利用方針メモを確認できるようにする。 |
| 詳細手順 | • 候補リージョンを 1〜2 個に絞る。 • 遅延、料金、管理しやすさ、手元からの確認しやすさを比較する。 • 採用リージョン名と理由を 1 行で残す。 |
| 記録として残すもの | 「リージョン方針メモ」 |
| 完了条件 | 以降のリソース作成先がブレない。 |
| つまずきやすい点 | • 途中でリージョンを変えると、RDS、S3、Beanstalk の前提がずれて手戻りが大きい。 |

## 0.3-2 命名規約・タグ規約の決定

| 作業目的 | AWS リソース名を見ただけで役割が分かるようにする。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 環境名、システム名、用途の候補をメモしておく。 |
| 詳細手順 | • Beanstalk、RDS、フロント配信用 S3、添付用 S3、CloudFront の命名例を作る。 • 必要なら Project、Environment、Owner などのタグルールも決める。 |
| 記録として残すもの | 「命名規約表」 |
| 完了条件 | AWS コンソール上で見た時に役割が即分かる。 |
| つまずきやすい点 | • 後から名前を変えるのは面倒。最初に揃えておく。 |

## 0.3-3 予算上限・停止方針・削除方針の決定

| 作業目的 | 課金事故を防ぐための最低限ルールを先に決める。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 利用予定サービスとおおまかな費用感を確認できる状態にする。 |
| 詳細手順 | • 月額予算上限を決める。 • 停止・削除しやすいリソースと、そうでないものを分ける。 • 検証終了後に止めるもの、常時置いておくものを整理する。 • 不要時の削除順を記録する。 |
| 記録として残すもの | 「予算・停止方針メモ」 |
| 完了条件 | 作成後に放置して課金事故を起こしにくい。 |
| つまずきやすい点 | • RDS は停止・削除の扱いが他と違うため、必ず個別に明記する。 |

## 0.3-4 AWSアクセス権と請求監視の事前確認

| 作業目的 | 後続作業の途中で権限不足にならないようにする。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | AWS Console にログインできることを確認する。 |
| 詳細手順 | • Elastic Beanstalk、RDS、S3、CloudFront、Budgets の画面に入れるか確認する。 • 作成ボタンが見えるか、権限不足メッセージが出ないか確認する。 • 請求アラートや通知先が設定可能か確認する。 |
| 記録として残すもの | 「権限確認メモ」 |
| 完了条件 | 作成途中で権限不足にならない。 |
| つまずきやすい点 | • 閲覧権限しかない場合は、Phase1 着手前に依頼が必要。 |

## 0.3-5 ネットワーク前提の確認

| 作業目的 | RDS とアプリをどのネットワーク経路で接続するかを先に整理する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | VPC、サブネット、セキュリティグループの基本概念を確認しておく。 |
| 詳細手順 | • default VPC を使うか、新規 VPC を切るか決める。 • RDS は原則 private とする方針を記録する。 • 接続元、接続先、公開可否を簡単な図か箇条書きで残す。 |
| 記録として残すもの | 「ネットワーク方針メモ」 |
| 完了条件 | RDS とアプリの接続経路を説明できる。 |
| つまずきやすい点 | • ネットワークを決めずに RDS を作ると、後で接続できずやり直しになる。 |

## 0.3-6 公開URL・HTTPS・独自ドメイン方針の確認

| 作業目的 | 初回公開でどこまでやるかを決める。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | フロントは CloudFront 経由、API は Beanstalk 側 URL を使う想定を確認しておく。 |
| 詳細手順 | • 初回は AWS 提供 URL のみで公開するか、独自ドメインまでやるか決める。 • 後回しにする場合は理由を書く。 • 初回公開後のアクセス導線を記録する。 |
| 記録として残すもの | 「公開方式メモ」 |
| 完了条件 | 公開後のアクセス導線を説明できる。 |
| つまずきやすい点 | • 最初から独自ドメインまでやると工数が増える。MVP 優先なら後回しでもよい。 |

## 0.3-7 シークレット管理方針の決定

| 作業目的 | 本番で持ち込む秘密情報をソースコードから切り離す前提を確定する。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | 0.1-7 の環境依存設定一覧を開く。 |
| 詳細手順 | • DB 接続情報、JWT 秘密鍵、外部サービスキーなど秘密情報に該当するものを抜き出す。 • Beanstalk 環境変数などで管理する前提をメモする。 • 値そのものではなく、管理方法だけを書く。 |
| 記録として残すもの | 「シークレット管理一覧」 |
| 完了条件 | 本番で持ち込む秘密情報が一覧化されている。 |
| つまずきやすい点 | • 文書やスクリーンショットに実際の秘密値を書かない。 |

## 0.3-8 デプロイ順序とロールバック方針の確定

| 作業目的 | 作業の実行順と、失敗したときにどこまで戻すかを決める。 |
| --- | --- |
| 事前準備 | WBS 本体と Validation Gate を確認できるようにする。 |
| 詳細手順 | • RDS → Beanstalk(API) → S3(フロント) → CloudFront → 添付S3 の順で進める前提を記録する。 • 各工程で失敗した場合に、どこで停止し、どこまで戻るかを決める。 • Validation Gate の判断基準と整合しているか確認する。 |
| 記録として残すもの | 「デプロイ順・戻し方メモ」 |
| 完了条件 | 後続フェーズの着手順と戻し方が明確になっている。 |
| つまずきやすい点 | • 戻し方がないと、壊れた状態のまま次へ進みやすい。 |

# 3. Phase0 完了判定

以下の状態になっていれば、Phase0 は完了です。

• 作業基準点メモ、起動手順書、DB 接続情報対応表、DB 初期化手順書が揃っている。

• 添付保存方式メモ、環境依存設定一覧、ローカル通し確認結果、既知課題一覧が揃っている。

• 画面・機能候補一覧、MVP 対象画面一覧、MVP API 一覧、MVP 外機能一覧が揃っている。

• 正常系シナリオ表、異常系シナリオ表、テストデータ定義、スモークテスト一覧が揃っている。

• リージョン方針メモ、命名規約表、予算・停止方針メモ、権限確認メモが揃っている。

• ネットワーク方針メモ、公開方式メモ、シークレット管理一覧、デプロイ順・戻し方メモが揃っている。

• Must 優先度の既知課題について、少なくとも解決方針または公開前対応方針がある。

# 4. 推奨記録ファイル一覧

| ファイル名例 | 内容 |
| --- | --- |
| 01_作業基準点メモ.md | ブランチ名、コミットID、backend / frontend / docs の位置 |
| 02_backend起動手順.md | JDK、Gradle、起動コマンド、疎通確認、既知エラー |
| 03_frontend起動手順.md | Node.js、npm、dev/build 手順、API接続先確認 |
| 04_DB接続情報対応表.md | compose 定義、接続情報、接続確認、停止方法 |
| 05_DB初期化手順.md | migration、初期データ、確認手順 |
| 06_環境依存設定一覧.xlsx | 外部化対象の一覧 |
| 07_ローカル通し確認結果.xlsx | 機能ごとの成否と備考 |
| 08_MVP対象一覧.xlsx | 画面/API の MVP 対象判定 |
| 09_E2Eシナリオ.xlsx | 正常系・異常系・スモークテスト |
| 10_AWS方針メモ.md | リージョン、命名、予算、ネットワーク、公開方式、シークレット、デプロイ順 |

最後に: Phase0 は地味ですが、この段階で記録を作り切ると、Phase1 の RDS / Beanstalk / S3 / CloudFront 作業が一気に進めやすくなります。逆に、Phase0 を飛ばすと設定値や前提の確認で何度も止まります。必ず成果物を残してから次へ進んでください。